南相馬市公共施設等総合管理計画

（素案）

平成29年3月

南相馬市

はじめに

本市は、平成23年3月11日に発生した東日本大震災の津波により、沿岸部を中心に多くの市民が犠牲になり、経済基盤等にも甚大な被害を受けました。加えて、福島第一原子力発電所事故による原子力災害により、市民が市外に避難せざるを得ない状況に直面し、現在においても多くの市民が市外に避難を続けておられます。また、子育て世代の市外への流出により、急速に少子化・高齢化が進んでいます。

このような状況の中、平成27年3月に平成36年度までの市政運営の方向を示す、「南相馬市復興総合計画」を策定し、「かがやき」と「やすらぎ」のあるまちを、市民との協働により、「みんなでつくる」ことを進めています。

一方、高度成長期以降に集中的に整備された公共施設やインフラ施設の老朽化が進行しており、これらの施設における老朽化対策が大きな課題となっています。

このようななかで、平成26年4月に総務省から各地方公共団体に対して、公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針が出されました。この中で、公共施設等を総合的かつ計画的に管理することは、地域社会の実情にあった将来のまちづくりを進める上で不可欠であるとされています。

本市においては、震災により多くの公共施設が被害を受け、復旧が進められていますが、建設から相当年数が経過した施設も多くあります。また、震災からの復興を成し遂げるうえで、公共施設が果たす役割は大きく、今後、老朽化の進む公共施設を、どのように管理するかが大きな課題となります。

このため、将来を見据え、本市の人口や財政の推移を考慮しながらより効率的に公共施設を安全で安心なものとして存続、配置を実現するため、南相馬市公共施設等総合管理計画を策定します。

平成29年3月

南相馬市長　桜井 勝延

目次

公共施設等総合管理計画について	1

１　公共施設等総合管理計画策定の背景・目的	1

２　対象となる公共施設等	1

３　公共施設等総合管理計画の位置づけ	2

４　その他	2

第１章　公共施設等の現況及び将来の見通し	3

１　南相馬市の概要	3

２　公共施設等の状況	5

３　人口動向	24

４　財政の現状	31

５ 公共施設等の将来の更新等費用	37

第２章　公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針	47

１　現状や課題に関する基本認識	47

２　計画期間	49

３　公共施設等の管理に関する基本的な考え方	40

第３章　施設類型ごとの管理に関する基本的な方針	56

１　集会施設	57

２　文化施設	60

３　文化財施設	62

４　図書館	63

５　博物館等	65

６　スポーツ系施設	67

７　レクリエーション施設	70

８　産業振興施設	71

９　観光施設	72

10　学校	74

11　その他の教育施設	80

12　幼保・こども園	81

13　幼児・児童施設	85

14　高齢福祉施設	87

15　保健施設	91

16　庁舎等	92

17　消防施設	93

18　環境施設	96

19　その他の行政系施設	97

20　公営住宅	98

21　公園	100

22　供給処理施設	102

23　葬祭施設	104

24　駐輪場など	106

25　その他	108

26　上水道等施設	110

27　下水道等施設	112

28　医療施設	113

29　道路	114

30　橋りょう	114

31　上水道	114

32　下水道	115

第４章　今後の取り組みの方針	116

第５章　計画の推進方針（フォローアップ実施方針）	120

１　全庁的な取組体制の構築及び情報管理・共有方策	120

２　フォローアップの進め方について	121

３　全庁的な取組み・フォローアップの流れ	122

４　市議会や市民との情報共有について	122

公共施設等総合管理計画について

１　公共施設等総合管理計画策定の背景・目的

本市は、合併前の旧小高町、旧鹿島町、旧原町市の時代から行政需要や市民ニーズの変化に対応するため、多くの公共施設等を建設してきた結果、庁舎、小中学校、文化施設やスポーツ施設、公営住宅および道路・橋梁・上下水道などの施設を保有しています。これらの公共施設等の建設にあたっては、個別に行政需要等の変化に対応するために必要となる機能を検討し、それらを満たす施設をどのように整備するかに重点を置いていました。このため、全市的な観点での調整が十分行われなかったため、機能の重複や配置の偏り、行政需要等の変化に対応しにくい状況が生じています。

今後、これらの施設が、一斉に大規模な改修、建替えが必要な時期を迎えることとなり、これを行うためには多額の費用が発生することが見込まれます。また、本市では少子高齢化、人口減少が進み、人口構造も大きく変化することが予想されます。

公共施設等の利用状況や需要が大きく変化するなかで、震災からの復興を進めていく必要もあります。

公共施設等総合管理計画は、このような状況を踏まえ、本市の公共施設等の全体の状況を把握し、全市的・長期的な視点を持って、公の施設等の見直し・配置の最適化と効率的な施設の保全管理を進めることで、財政負担の軽減と平準化をはかり、持続可能な南相馬市の実現を目的としています。

２　対象となる公共施設等

本計画では、本市が所有する施設のほか、道路・橋りょう・上下水道施設などのインフラ施設や病院など公営企業会計に属する施設等を対象とします。

【公共施設等】

【公共施設等】

インフラ施設

道路・橋りょう・水道管路・下水道管路など

インフラ施設

道路・橋りょう・水道管路・下水道管路など

公営企業会計に属する建築物

公営企業会計に属する建築物

「一般会計等に嘱する建築物」

学校教育施設・公営住宅・スポーツ施設・文化施設・庁舎　など

「一般会計等に嘱する建築物」

学校教育施設・公営住宅・スポーツ施設・文化施設・庁舎　など

３　公共施設等総合管理計画の位置づけ

公共施設等総合管理計画は、国が平成25年11月に決定した『インフラ長寿命化基本計画』（基本計画）において地方公共団体に策定を要請している「インフラ長寿命化計画」（行動計画）に該当するものです。

また、本計画は本市の公共施設等全体を総合的に管理するための計画であり、今後、本計画に基づき、施設類型ごとに、個別施設の管理に係る具体的な方針等を定めていきます。

公共施設等総合管理計画に基づき、施設類型ごとに、今後、策定

公共施設等総合管理計画に基づき、施設類型ごとに、今後、策定

４　その他

- 端数処理について

本計画で取り扱う数値は、金額は単位未満で切り捨て、延床面積等は単位未満で四捨五入の端数処理を基本としているため、表記される合計は一致しない場合があります。

- 調査時点について

本計画に掲載する公共施設等は、平成27年度末時点で保有しているものです。また、実績値を掲載する場合、数値は、平成25年度から平成26年度の数値の平均値を基本としていますが、それ以外の情報を利用する場合は、その旨を記載しています。

- ％（パーセント）表記について

実績値を「％（パーセント）」表記する場合、小数第2位を四捨五入しています。そのため、合計値が「100％」にならない場合があります。

- 複合施設について

複合施設については、それぞれの分類ごとに施設数を計上しており、実際の施設数と異なります。

第１章　公共施設等の現況及び将来の見通し

１　南相馬市の概要

（１）市の概況

平成18年に、小高町、鹿島町、原町市の1市2町が合併し、現在の南相馬市が誕生し、旧市町は、小高区・鹿島区・原町区の地域自治区となっています。

本市は福島県浜通りの北部に位置し、北側は相馬市、南側は浪江町、西側は飯館村とそれぞれ接し、東側は太平洋に面しています。面積は398.50km²で、市域は東西約19.5km、南北約26.5km と南北方向に長くなっています。大きく、双葉断層を境に太平洋に面する東側の低地・丘陵部と、阿武隈山地へと連なる西部の山地部とに分かれ、海岸付近まで丘陵地が続き、起伏に富んだ地形を成しており、丘陵地には多くのため池が設けられ、昭和50年代には農業・工業用水を確保するためダムが築造されています。

交通状況は、道路、鉄道ともに南北方向に整備されています。道路は、市の東側に国道6号があり、西側には常磐自動車道が平成27年3月31日に開通し、交通の動脈となり、復興を支える存在となっています。また、鉄道は、JR常磐線が国道6号と常磐自動車道の間に敷設され、市内には5駅が設置されていますが、現在は、桃内駅を除く4駅が利用されています。

また、毎年7月末の土曜日・日曜日・月曜日に開催される相馬野馬追祭は、一千有余年の歴史を有し、本市を代表する祭りとなっており、毎年多くの観光客が訪れています。

これまで、東日本大震災の影響を受け、小高区全域を含む福島第一原子力発電所から半径20ｋｍ以内の旧警戒区域では、震災後も避難指示が継続されていましたが、平成28年7月12日に帰還困難区域を除く避難指示区域が解除され、真の復興を果たすための取り組みを進めています。

宮城県

宮城県

図１‐１　南相馬市の位置

図１‐１　南相馬市の位置

山形県

山形県

飯舘村

飯舘村

相馬市

相馬市

新潟県

新潟県

南相馬市

南相馬市

浪江町

浪江町

栃木県

栃木県

群馬県

群馬県

茨城県

茨城県

図１‐２　南相馬市の地勢

図１‐２　南相馬市の地勢

南相馬

市役所

南相馬

市役所

原ノ町駅

原ノ町駅

２　公共施設等の状況

（１）公共施設の概況

- 公共施設の用途別一覧

本市が保有する公共施設について、用途別に施設数および総延床面積を次のとおり整理しました。施設の用途については、一般財団法人地域総合整備財団の更新費用試算ソフト内の用途分類をもとに、整理しています。

表2‐１　公共施設の用途別一覧

表2‐１　公共施設の用途別一覧

平成27年度末時点で、本市が保有する建物を含む公共施設は363施設あり、総延床面積は364,291.81㎡となっています。平成28年3月31時点の本市の住民基本台帳人口は、63,539人であり、住民基本台帳人口1人あたりの延べ床面積は5.73㎡です。

図2‐１　延床面積に対する大分類別の割合

図2‐１　延床面積に対する大分類別の割合

市内の公共施設の総延床面積のうち、30.8％を学校教育系施設が占め、それに次いで公営住宅が25.6％で続き、この2つの施設で全体の56.4％を占めています。また、施設数の多い行政系施設および公園等については、小規模なものが多いため、延床面積は少なく、全体に占める割合も小さくなっています。

また、本計画で分析等の対象とした具体的な公共施設は次のとおりです。

表2‐2　対象となる公共施設等の一覧

表2‐2　対象となる公共施設等の一覧

- 行政財産の保有状況の他団体との比較

県内の自治体と施設等の保有状況を比較するため、公共施設の状況に関する公表資料（平成26年度　公共施設状況データ）に基づき分析を行いました。

表2‐3　行政財産の保有状況の比較

表2‐3　行政財産の保有状況の比較

本市は、住民1,000人あたりの行政財産（土地）の保有量が県内の市では、相馬市に続き、2番目に多くなっています。これは、東日本大震災で被害を受けた沿岸部の土地について防災集団移転促進事業による買取りを進めたことが要因の一つであり、県内の各市とは事情が異なる部分であります。また、住民1,000人あたりの行政財産（建物）の保有量は9番目となっています。

図2‐2　住民1,000人あたりの行政財産（土地）の

保有状況

図2‐2　住民1,000人あたりの行政財産（土地）の

保有状況

市平均

市平均

図2‐3　住民1,000人あたりの行政財産（建築物）の

保有状況

図2‐3　住民1,000人あたりの行政財産（建築物）の

保有状況

市平均

市平均

表2‐4　住民1,000人あたりの行政財産（建築物）の保有状況の比較

表2‐4　住民1,000人あたりの行政財産（建築物）の保有状況の比較

本市の、施設別の住民1,000人あたりの行政財産の保有状況は、本庁舎は5番目とやや多く、その他の行政機関、公園が県内の市で低くなっています。それ以外は、全体的に県内市の中位となっています。

図2‐4　住民1,000人あたりの行政財産（建築物）の保有状況

図2‐4　住民1,000人あたりの行政財産（建築物）の保有状況

（２）公共施設の年度別の整備状況

図2‐5　延床面積に対する大分類別の割合

図2‐5　延床面積に対する大分類別の割合

本市の公共施設の整備状況を建築年度別に延べ床面積でみると、整備が集中的に行われた時期が2つあることがわかります。一つ目は、昭和53年度から昭和60年度にかけてで、旧耐震基準と新耐震基準にまたがって整備が行われています。この時期は、第二次ベビーブーム等の影響で人口減少に歯止めがかかり人口増加に転じていた時期であり、学校や公営住宅を建設しています。

二つ目は平成26年以降で、東日本大震災による被害からの復興にむけ、施設整備を行っています。

旧耐震基準が適用されていた昭和55年度以前に整備された公共施設は、全体の30.4％を占めています。この時期には、学校や公営住宅が多くを占めています。

（３）公共施設のコスト状況

表2‐5　大分類別のコストの状況

表2‐5　大分類別のコストの状況

※コストは、光熱水費や修繕費用等の維持管理にかかる費用と施設の管理にかかる人件費等であり、収入は、

施設の使用料等で、市負担相当額はコストから収入を引いたものです。

平成25年から平成27年度までの公共施設全体のコストの年平均は約66.3億円で、市負担相当額の平均は、約32.6億円です。

大分類別に分析すると、コストの状況としては、行政系施設が最も多く、保健・福祉施設、子育て支援施設が続いています。一方、市負担相当額の状況でも、行政系施設が最も多く、保健・福祉施設、子育て支援施設が続いています。

（４） インフラの状況

本市で管理するインフラは以下のとおりです。

- 道路

本市が管理する道路の保有量は次のとおりです。

| 種 別 | 総延長（m） | 面積（m2） |
| --- | --- | --- |
| 一般道路 | 1,325,890 | 6,953,943 |
| 自転車歩行車道 | 6,491 | 45,148 |
| 合計 | 1,332,381 | 6,999,091 |

- 橋りょう

本市が管理する橋りょうの保有量は次のとおりです。

| 実延長（m） | 橋りょう面積（㎡）合計 |
| --- | --- |
| 7,564 | 45,804 |

- 上水道等

本市の上水道は、原町と小高の2つの上水道、工業用水道、簡易水道で構成されており、管理する上水道管の保有状況は次のとおりです。

| 種 別 | 延長（ｍ） |
| --- | --- |
| 導水管 | 10,676 |
| 送水管 | 7,040 |
| 配水管 | 425,909 |
| 合 計 | 443,625 |

上水道管のほかに次の施設があります。

【上水道】

【上水道】

【簡易水道】

【簡易水道】

【工業用水道】

【工業用水道】

- 下水道等

本市の下水道等は公共下水道および農業集落排水から構成されており、管理する下水道管の保有状況は次のとおりです。

| 管径 | 延長（ｍ） |
| --- | --- |
| ～250mm | 157,201 |
| 251～500mm | 64,044 |
| 501～1,000mm | 14,052 |
| 1,001～2,000mm | 16,134 |
| 合 計 | 251,431 |

下水道管のほかに、次の施設があります。

【公共下水道】

【公共下水道】

【農業集落排水】

【農業集落排水】

３　人口動向

（１）本市全体の人口の推移

本市の人口は、第二次世界大戦中の昭和15年から終戦後の昭和22年にかけて、急激に増加（60,693 人→78,362 人）しました。

その後、昭和25年に80,004 人でピークを迎えた後、日本が高度経済成長期を迎え、地方から首都圏への人口の大量流出の影響により、昭和45年に69,105人で底を打つまで緩やかに減少しました。その後、第二次ベビーブーム等の影響を受け、平成7年に77,860人と二度目のピークを迎えるまで緩やかに増加し、その後は減少傾向に転じています。

平成23年3月11日に発生した東日本大震災と、震災に伴い発生した東京電力㈱福島第一原子力発電所事故の影響により、一時は市内居住人口が１万人を切る状態になったものの、その後避難指示区域の再編や、復旧・復興の進展により市民の帰還が進み、平成28年10月時点の市内居住人口は約56,000人まで回復（平成28年10月1日時点の住民基本台帳登録人口は、62,312 人）しています。

図2‐6　南相馬市全体の人口推移

図2‐6　南相馬市全体の人口推移

出典：南相馬市まち・ひと・しごと創生総合戦略(平成28年)を基に作成

（２）年齢区分ごとの人口の推移

生産年齢人口（15～64 歳）は、平成7年の50,142 人をピークに、現在まで減少傾向にあり、特に東日本大震災発生後、減少幅が拡大しています。

平成2年までは年少人口（0～14 歳）が老年人口（65 歳以上）を上回っていたものの、平成7年に逆転し、その後は、年少人口は減少傾向、老年人口は増加傾向にあり、その差が広がりつつあります。また、高齢化率は年々高まり、平成27年には30.9％となっています。

老年人口を支える生産年齢人口（老年人口1人あたりの生産年齢人口）の推移は、昭和60年の5.2人から平成12年には2.9人に減少し、平成27年には1.9人まで減少しています。

図2‐7　年齢区分ごとの人口推移（実績値）

図2‐7　年齢区分ごとの人口推移（実績値）

出典：南相馬市まち・ひと・しごと創生総合戦略(平成28年)

図2‐8　老年人口1人あたりの生産年齢人口の推移

図2‐8　老年人口1人あたりの生産年齢人口の推移

【平成27年】

【平成27年】

【平成12年】

【平成12年】

【昭和60年】

【昭和60年】

（３）本市全体の将来人口の推計

平成26年度に策定した「南相馬市復興総合計画」に掲げた人口減少対策の各種施策の効果が発現し、合計特殊出生率が平成52年に2.00まで上昇したと仮定した、人口ビジョンでの将来人口の推計では、総人口は平成32年に57,063人となり、その後、平成52年には45,550人まで減少すると見込まれます。

生産年齢人口は平成32年に30,606人となり、その後、平成52年には20,194人まで減少し、老年人口は平成36年に21,000人となり、その後、平成52年には20,432人まで減少することが見込まれています。

人口の減少が食い止められ、人口構成の若返りが進むものの、平成52年には生産年齢人口と老年人口がほぼ同数となり、生産年齢の市民1人が老年人口の市民1人を支える状況となり、高齢化が進むことが見込まれています。

推計値

実績値

推計値

実績値

図2‐9　将来人口の推計

図2‐9　将来人口の推計

※将来の人口推計では、平成27年の人口は平成27年5月28日時点の市内居住人口を基準としており、住民基本台帳の人口とは異なっています。

出典：南相馬市まち・ひと・しごと創生総合戦略(平成28年)

図2‐10　推計値に基づく老年人口1人あたりの生産年齢人口の推移

図2‐10　推計値に基づく老年人口1人あたりの生産年齢人口の推移

【平成37年】

【平成37年】

【平成52年】

【平成52年】

【平成27年】

【平成27年】

（４）地区ごとの人口の推計

震災からの復興の途上であり、また、小高区が避難指示区域から解除されて間もないことから、他自治体に避難している市民が多く、実数を把握するのが難しい状況ですが、いずれの地区も、人口は年々減少することが見込まれています。特に各地区とも生産年齢人口が減少することが見込まれ、地域の活力の維持が危ぶまれます。

- 小高区

小高区の将来推計人口は平成32年の4,722人から、20年後の平成52年には約1,174人（約24.9％）減少した、3,548人と見込まれています。

また、年齢区分別の人口構成割合をみると、生産年齢人口（15～64歳）とその割合は、平成32年の2,139人（45.3％）から平成52年には1,194人（33.7％）に減少すると見込まれています。

また、年少人口の総数とその割合は、平成32年の265人（5.6％）から平成52年には292人（8.2％）、老年人口（65歳以上）とその割合は、平成32年の2,318人（49.1％）から平成52年には2,062人（58.1％）と増加すると見込まれています。

図2‐11　小高区の人口推移

図2‐11　小高区の人口推移

推計値

実績値

推計値

実績値

※将来の人口推計では、平成27年の人口は平成27年5月28日時点の市内居住人口を基準としており、住民基本台帳の人口とは異なっています。

出典：南相馬市まち・ひと・しごと創生総合戦略(平成28年)

- 鹿島区

鹿島区の将来推計人口は平成27年の12,784人から、25年後の平成52年には約2,543人（約19.9％）減少した、10,241人と見込まれています。

また、年齢区分別の人口構成割合をみると、生産年齢人口（15～64歳）とその割合は、平成27年の7,070人（55.3％）から平成52年には4,857人（47.4％）に減少すると見込まれています。

また、年少人口（0～14歳）とその割合は、平成27年の1,380人（10.8％）から平成52年には1,211人（11.8％）、老年人口（65歳以上）とその割合は、平成27年の4,334人（33.9％）から平成52年には4,174人（40.8％）と増加すると見込まれています。

推計値

実績値

推計値

実績値

図2‐12　鹿島区の人口推移

図2‐12　鹿島区の人口推移

※将来の人口推計では、平成27年の人口は平成27年5月28日時点の市内居住人口を基準としており、住民基本台帳の人口とは異なっています。

出典：南相馬市まち・ひと・しごと創生総合戦略(2016)

- 原町区

原町区の将来推計人口は平成27年の39,232人から、25年後の平成52年には約7,468人（約19.0％）減少した、31,764人と見込まれています。

また、年齢区分別の人口構成割合をみると、生産年齢人口（15～64歳）とその割合は、平成27年の22,690人（57.8％）から平成52年には14,143人（44.5％）に減少すると見込まれています。

また、年少人口（0～14歳）とその割合は、平成27年の3,422人（8.7％）から平成52年には3,424人（10.8％）、老年人口（65歳以上）とその割合は、平成27年の13,121人（33.4％）から平成52年には14,196人（44.7％）と、それぞれ増加すると見込まれています。

図2‐13　原町区の人口推移

図2‐13　原町区の人口推移

推計値

実績値

推計値

実績値

※将来の人口推計では、平成27年の人口は平成27年5月28日時点の市内居住人口を基準としており、住民基本台帳の人口とは異なっています。

出典：南相馬市まち・ひと・しごと創生総合戦略(平成28年)

４　財政の現状

（１）歳入

本市の平成26年度の普通会計の歳入決算額は、1,114億円です。その内訳は、都道府県支出金が460億円と最も多くおよそ４割を占め、次いで国庫支出金が155億円、地方交付税が128億円、市税が86億円となっています。

歳入決算額の推移をみると、平成23年3月11日に発生した東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故からの復旧・復興にかかる費用の財源として、国・県支出金などが大幅に増加したため、平成22年度の歳入決算額と比較すると約3.8倍になっています。

項目別に見ると、都道府県支出金が平成22年度の17億円から除染事業の実施などにより平成26年度には460億円と大幅に増加しています。国庫支出金においても平成22年度の29億円から、防災集団移転促進事業などの各種復興事業の実施により平成26年度には155億円と大幅に増加しました。加えてそれら復旧・復興事業に伴う国庫支出金の地方負担額に対する財政措置として地方交付税に震災復興特別交付税が追加されたため、地方交付税も大幅に増加しています。

しかし、これらの歳入の増加は復旧・復興事業の実施による一時的な財政措置であり、今後は復旧・復興事業の進捗により減少していきます。また、市税や地方交付税（普通交付税）についても人口減少などにより今後減少が見込まれていることから、復旧・復興事業終了後の歳入は非常に厳しい状況になると推測され、安定的な財政運営のため、今後は自主財源の確保及び歳出削減への取り組みが求められます。

図2‐14　歳入の推移

図2‐14　歳入の推移

出典：南相馬市決算カード（平成22年～平成26年）より作成

（２）歳出

本市の平成26年度の普通会計の歳出決算額は、1,022億円です。平成22年度の274億円と比較すると約3.7倍になっています。

平成26年度の歳出決算額の性質別の内訳は、市の消費的性質の経費である物件費が除染事業の実施などにより459億円と最も多くおよそ4割を占めており、次いで施設建設事業などの投資的経費が267億円、積立金が66億円となっています。

歳出の推移をみると、物件費は、平成22年度の40億円から除染事業の実施により平成23年度以降大幅に増加し、平成26年度では459億円と平成22年度と比較し約11.5倍になっています。また、投資的経費についても災害公営住宅などの震災対応に係る設備投資により大幅に増加。人件費は平成22年度の45億円から、平成23年度に退職者数の増などのため61億円と一時的に大幅に増加しましたが、その後47億円程度とほぼ横ばいの状況となっています。

図2‐15　歳出の推移

図2‐15　歳出の推移

今後除染事業などの復旧・復興事業の終了により、歳出規模は大幅に減少する見込みですが、震災後に整備した公共施設の維持管理費が増加するとともに、既存公共施設の老朽化に伴う施設の更新、改修費の増加、高齢化に伴う扶助費の増加などが見込まれることから、各種事業の見直しや公共施設の統廃合などによる歳出削減の取り組みが求められます。

出典：南相馬市決算カード（平成22年～平成26年）より作成

（３）財政状況に関する指標

- 財政力指数

財政力指数は、地方公共団体の財政力の示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3年間の平均値です。財政力指数が高いほど、普通交付税算定上の留保財源が大きいことになり、財源に余裕があるといえます。

本市は、平成22年度以降低下していましたが、平成26年度は0.57と前年度を上回る水準となりました。

図2‐16　財政力の推移

図2‐16　財政力の推移

出典：市町村普通会計決算の概要（平成22年～平成26年）（福島県総務部市町村財政課）を基に作成

- 経常収支比率

経常収支比率は、地方税、普通交付税のように使途が特定されておらず、毎年度経常的に収入される一般財源のうち、人件費、扶助費、公債費のように、毎年度経常的に支出される経費に充当されたものの割合です。この指数が高いほど、財政が硬直しており、政策的な事業展開が難しい状況となります。

本市は、平成23年度に133.7と一時的に著しく状況が悪化しましたが、平成24年度以降は低下傾向にあり、県内市の平均とほぼ同じ水準となっています。

図2‐17　経常収支比率の推移

図2‐17　経常収支比率の推移

出典：市町村普通会計決算の概要（平成22年～平成26年）（福島県総務部市町村財政課）を基に作成

- 実質公債費比率

実質公債費比率は、一般会計等が負担する元利償還金および準元利償還金の標準財政規模に対する比率の過去3年間の平均値です。借入金の返済額およびこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を表します。

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」における早期健全化基準は市町村では25％であり、本市は12.9％であり、資金繰りに特段の問題はありません。

図2‐18　実質公債費比率の推移

図2‐18　実質公債費比率の推移

出典：県内市町村等の決算に基づく健全化判断比率等の概要（平成22年～平成26年）（福島県総務部市町村財政課）を基に作成

- 将来負担比率

将来負担比率は、本市が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率のであり、本市の一般会計等の借入金や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来、財政を圧迫する可能性の度合いを示します。

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」における早期健全化基準は市町村では350％とされており、本市は平成25年度以降、一般会計等が負担する将来の負担額を充当可能基金などの充当可能財源が上回っているため比率は生じていません。

図2‐19　将来負担比率の推移

図2‐19　将来負担比率の推移

出典：県内市町村等の決算に基づく健全化判断比率等の概要（平成22年～平成26年）（福島県総務部市町村財政課）を基に作成

５ 公共施設等の将来の更新等費用

- 公共施設の将来の更新費用試算の前提

- 更新等の費用の推計の基本的な考え方

更新等の費用は一般財団法人地域総合整備財団（ふるさと財団）が提供する、「公共施設等更新費用算定ソフト」を用いて算定しました。なお、公営企業会計に属する公共施設等については、公営企業は独立採算で運営されており、更新等に必要な費用は企業の経営に伴う収入をもって賄うべきとされているため、本計画では更新費用の算定からは除外しています。

- 更新費用推計の前提条件

本市が保有する公共施設等について、一定年数経過後に、現在と同じ延べ床面積・延長等で更新すると仮定しています。

更新間までの年数についての考え方は次のとおりです。

| 種別 |  | 更新までの年数の考え方 |
| --- | --- | --- |
| 建築物 |  | 60年で建て替え（30年で大規模改修） |
| インフラ | 道路 | 30年で舗装部分の打ち替え |
|  | 橋りょう | 85年で架け替え |
|  | 上水道管 | 40年で更新 |
|  | 下水道管 | 50年で更新 |

また、その他の主な条件は次のとおりです。

・大規模改修および建替えに要する期間を、それぞれ、2年と3年と想定

・平成27年度末時点で、既に大規模改修や建替え時期を迎えている施設については、今後10年間で均等に大規模改修および建替えを行うこととして費用負担を分散軽減。

・費用の試算は、施設の延べ床面積に、施設類型ごとの設定単価を乗じてい

ます。

・更新単価は、既に更新費用の試算に取り組んでいる地公共団体への調査結

果、設定単価等をもとに設定し、現実性を担保しています。

表2‐6　普通会計施設の分類別更新単価表

表2‐6　普通会計施設の分類別更新単価表

| 大分類名 | 大規模改修単価 | 建替え単価 |
| --- | --- | --- |
| 市民文化系施設 | 25万円/㎡ | 40万円/㎡ |
| 学校教育系施設 | 17万円/㎡ | 33万円/㎡ |
| 行政系施設 | 25万円/㎡ | 40万円/㎡ |
| 社会教育系施設 | 25万円/㎡ | 40万円/㎡ |
| 産業系施設 | 25万円/㎡ | 40万円/㎡ |
| 子育て支援施設 | 17万円/㎡ | 33万円/㎡ |
| 保健・福祉施設 | 20万円/㎡ | 36万円/㎡ |
| ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 | 20万円/㎡ | 36万円/㎡ |
| 供給処理施設 | 20万円/㎡ | 36万円/㎡ |
| 公営住宅 | 17万円/㎡ | 28万円/㎡ |
| 公園 | 17万円/㎡ | 33万円/㎡ |
| その他 | 20万円/㎡ | 36万円/㎡ |

- 公共施設の将来の更新費用試算の結果

図2‐20　公共施設の将来の更新等費用

図2‐20　公共施設の将来の更新等費用

年間の更新等費用の総額

年間の更新等費用の総額

更新等費用

更新等費用

大規模改修

大規模改修

建替え

建替え

現在、本市が保有する公共施設（普通会計分）を、大規模改修や耐用年数経過後に同じ規模（延べ床面積）で更新すると仮定した場合、今後40年間の更新等費用の総額は1,297.8億円で、試算期間（40年）における平均費用は年間32.4億円になります。

本市は平成18年に合併し、合併後の数年間は投資的経費が高くなっており、また、平成23年度以降は震災からの復興に向けた活動のため、投資的経費が大きくなっています。

このため、本市の通常の投資的経費の額と考えられる平成22年度の投資的経費の額（32.0億円）と比較した場合ほぼ同額です。投資的経費には、新規整備分も含まれていることから、更新等に充てられる額は少なくなり、実質的には不足することになります。

更新費用等を年度別でみると、平成28年からの10年間に大規模改修が集中し、平成36年には庁舎建設を予定していることから、その更新費用が加わり高くなっています。また、平成50年からの10年間は更新時期が集中しています。このような更新等の費用が集中する時期の発生を念頭に置き、これらの時期を乗り越えられるよう、費用の平準化等を検討する必要があります。

- インフラ資産の将来の更新費用試算の前提

- 更新等の費用の推計の基本的な考え方

インフラ資産についても、道路、橋りょう、上水道、下水道のそれぞれについて、一般財団法人地域総合整備財団（ふるさと財団）が提供する、「公共施設等更新費用算定ソフト」を用いて更新費用を算定しました。

- 更新費用推計の前提条件

インフラ資産については、それぞれの資産について、現在の整備面積等を更新年数経過後に同じ面積等で更新すると仮定しています。

- 道路

道路については、路線ごとに一度に整備するのではなく、区間を設定して整備を進めていくため、年度別に更新量を把握することが困難なため、整備面積を舗装部分の更新（打換え）年数（30年）で除した面積を1年間の舗装部分の更新量と仮定し、更新単価を乗じて、更新費用を試算しました。

道路の分類別更新単価表

| 分類 | 更新年数 | 更新単価 |
| --- | --- | --- |
| 一般道路 | 30年 | 4,700円/㎡ |
| 自転車歩行車道 | 40年 | 2,700円/㎡ |

- 橋りょう

橋りょうについては、面積に更新単価を乗じて更新費用を試算しました。

橋りょう総面積を更新年数（85年）で除した面積を1年間の更新量と仮定し、更新単価を乗じて、更新費用を試算しました。

橋りょうの更新単価

更新単価

448,000円/㎡

- 上水道

上水道については、上水道管の延長に更新単価を乗じ、更新費用を試算しました。更新年数（40年）経過後に現在と同じ延長で更新すると仮定し、管径別年度別延長にそれぞれの更新費用を乗じ、更新費用を試算しました。

上水道の更新単価

|  | 管径 | 更新単価（千円/ｍ） |
| --- | --- | --- |
| 導水管 | 300mm未満 | 100 |
|  | 300～500㎜未満 | 114 |
| 送水管 | ・300㎜未満 | 100 |
|  | 300～500㎜未満 | 114 |
| 配水管 | 50㎜以下 | 97 |
|  | 75㎜以下 | 97 |
|  | 100㎜以下 | 97 |
|  | 125㎜以下 | 97 |
|  | 150㎜以下 | 97 |
|  | 200㎜以下 | 100 |
|  | 250㎜以下 | 103 |
|  | 300㎜以下 | 106 |
|  | 350㎜以下 | 111 |
|  | 400㎜以下 | 116 |

- 下水道

下水道については、下水道管の延長に更新単価を乗じ、更新費用を試算しました。更新年数（50年）経過後に現在と同じ延長で更新すると仮定し、管径別年度別延長にそれぞれの更新費用を乗じ、更新費用を試算しました。

下水道の更新単価

| 管径 | 更新単価（千円/ｍ） |
| --- | --- |
| 250mm未満 | 61 |
| 251～500㎜未満 | 116 |
| 501～1,000㎜未満 | 295 |
| 1,001～2,000㎜未満 | 749 |

- インフラ資産の将来の更新費用試算の結果

  - インフラ資産全体の更新費用の見込み

図2‐21　インフラ資産の将来の更新等費用

図2‐21　インフラ資産の将来の更新等費用

等費用

年間の更新等費用の総額

年間の更新等費用の総額

更新等費用

更新等費用

耐用年数経過後に、現在と同じ面積、延長等でインフラ資産を更新すると仮定して試算した場合、今後40年間の更新費用の総額は1,072.8億円で、試算期間（40年）における平均費用は年間26.8億円になります。過去5年間におけるインフラ資産に関する投資的経費は、年平均15.5億円であり、現状の1.7倍の費用がかかる試算となり、財政的負担が大きくなることが見込まれます。また、インフラ資産に関する投資的経費から、新規整備分および用地取得分を除くと既存更新分は10.7億円であり、現状の2.5倍の支出が必要となります。

  - 道路の更新費用の見込み

道路では、今後40年間の更新費用の総額は437.0億円で、試算期間（40年）における平均費用は年間10.9億円と見込まれます。過去５年間における道路に関する投資的経費は、年平均11.1億円であり、現状と同程度の費用がかかると見込まれます。

また、道路に関する投資的経費から、新規整備分および用地取得分を除くと既存更新分は8.0億円であり、現状の1.4倍の支出が必要となり、財政的負担はさらに大きくなると見込まれます

道路：40年間の更新費用総額437.0億円／1年当たり整備額10.9億円

道路：40年間の更新費用総額437.0億円／1年当たり整備額10.9億円

  - 橋りょうの更新費用の見込み

橋りょうでは、今後40年間の更新費用の総額は96.6億円で、試算期間（40年）における平均費用は年間2.4億円と見込まれます。過去５年間における橋りょうに関する投資的経費は、すべて既存更新にかかるもので年平均0.25億円であり、現状の9.6倍の支出が必要となり、財政的負担は大きくなることが見込まれます。

橋りょう：40年間の更新費用総額96.6億円／1年当たり整備額2.4億円

橋りょう：40年間の更新費用総額96.6億円／1年当たり整備額2.4億円

  - 上水道の更新費用の見込み

上水道では、今後40年間の更新費用の総額は268.6億円で、試算期間（40年）における平均費用は年間6.7億円と見込まれます。過去5年間における上水道に関する投資的経費は、年平均2.8億円であり、現状の2.4倍の費用がかかる試算となり、財政的負担が大きくなることが見込まれます。

また、上水道に関する投資的経費から、新規整備分および用地取得分を除くと既存更新分は2.5億円であり、現状の2.7倍の支出が必要となり、財政的負担はさらに大きくなることが見込まれますます。

上水道：40年間の更新費用総額268.6億円／1年当たり整備額6.7億円

上水道：40年間の更新費用総額268.6億円／1年当たり整備額6.7億円

  - 下水道の更新費用の見込み

下水道では、今後40年間の更新費用の総額は270.6億円で、試算期間（40年）における平均費用は年間6.8億円と見込まれます。過去5年間における下水道に関する投資的経費は、年平均1.25億円であり、現状の5.4倍の費用がかかる試算となります。

この投資的経費の多くは新規整備分であり、既存更新分がほとんどないため、新規整備を継続するのであれば、財政的負担はさらに大きくなることが見込まれます。

下水道：40年間の更新費用総額270.6億円／1年当たり整備額6.8億円

下水道：40年間の更新費用総額270.6億円／1年当たり整備額6.8億円

- 公共施設等の将来の更新等費用

図2‐22　公共施設等の将来の更新等費用

図2‐22　公共施設等の将来の更新等費用

更新等費用

更新等費用

年間の更新等費用の総額

年間の更新等費用の総額

普通会計の公共施設およびインフラの更新費用を加えた公共施設等の今後40年間の更新費用の総額は1,831.3億円で、試算期間（40年）における平均費用は年間45.8億円となります。

これは、公共施設のみの更新を考えた場合の1,297.8億円と比べて1.4倍となります。

すべての公共施設・インフラ資産を維持・更新することを前提とすれば、これまで以上に投資的経費をかけていくことが必要となります。また、公共施設の更新費用試算結果と同様に、平成28年以降の10年間に大規模改修費用、平成50年以降は施設の更新時期になり、多額の費用の発生が見込まれるため、このように費用が集中する時期の発生を念頭に置き、計画を作成する必要があります。

（６）公共施設等の維持管理・修繕・更新等に係る経費と充当可能な財源の見込み

平成27年度末の中期財政推計における基礎数値を基に将来の財政状況の推計を行いました。本市は、東日本大震災からの復興の途上であり、復興関係の費用が非常に大きくなっており、この状態で推計を行った場合、現実的でない結果になると考えられます。このため、震災復興に関する部分を控除し、推計を行いました。

すべての公共施設等について更新等を行うと、今後20年間で911.6億円必要となります。一方、充当可能な財源は、小・中学校や市営住宅の更新等について、国や県からの補助や市債発行を行うと仮定しても、今後20年間で一般財源が228.4億円不足することが見込まれます。

ただし、更新等に必要な額は、一定の年数を経過したのち、大規模改修や更新を行うことを前提にした理想的な内容であり、施設の状態に応じた修繕等の対応や、長寿命化による効果は加味されていません。このため、実際に必要となる更新等の額とは異なります。

今後不足が見込まれる一般財源

今後不足が見込まれる一般財源

公共施設等の更新等に必要な金額と公共施設等の更新等のために不足する一般財源から、財政が均衡する縮減率を算定しました。

《縮減目標の算定》

- 施設の更新等に必要な金額　　　　　　　　　 911.6億円

（計画期間の総額）

- 財政推計結果に基づき不足する一般財源　　　 228.4億円

- 一般財源の不足を解消するための縮減率　　　  25%

※延べ床面積を1%縮減することで施設の更新等に必要な金額の1%が削減できると仮定

《縮減目標の算定》

- 施設の更新等に必要な金額　　　　　　　　　 911.6億円

（計画期間の総額）

- 財政推計結果に基づき不足する一般財源　　　 228.4億円

- 一般財源の不足を解消するための縮減率　　　  25%

※延べ床面積を1%縮減することで施設の更新等に必要な金額の1%が削減できると仮定

現状のままの場合、公共施設等を維持するためには、住民1人あたり、1.75百万円を負担することになります。施設の保有量を削減することで、公共施設等の維持に必要な住民負担額は減少し、縮減率を達成した場合の、住民1人あたりの負担額は約1.31百万円であり、0.44百万円の削減効果があります。

第２章　公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針

１　現状や課題に関する基本認識

（１）人口減少及び少子高齢化による公共施設に対する市民ニーズの変化

本市の人口は、平成7年以降減少が続き、平成7年の77,860人から平成22年には70,878人まで減少しています。また、平成23年3月11日の東日本大震災の影響により、人口の市外への流出が進み、平成27年には52,016人（平成27年5月28日現在の市内居住人口）まで減少が進みました。

今後、復興が進み市外に避難していた市民の帰還が進むと考えられますが、将来人口の推計では、平成52年には45,550人まで人口が減少すると見込まれています。また、人口減少は全世代で進みますが、特に生産年齢人口の減少が著しくなると見込まれています。また、これに伴う世代構成の変化や市内人口の中心部への集中により、公共施設の利用状況や公共施設へのニーズも変化することが予想されます。

こうした人口構成の変化や公共施設への市民ニーズの変化を的確にとらえ、状況の変化に合った施設規模の見直しや既存公共施設を有効に活用することで、より充実したサービスを市民に提供する必要があります。

【市民1人あたりの公共施設の延床面積の変化】

【平成27年】　　　　　　　　　　　　　　　　　　【平成52年】

8.00

㎡

8.00

㎡

7.00

㎡

7.00

㎡

※現状の保有施設を今後も、現状と同程度で維持した場合の比較

※市民数は人口推計結果を用いて、市民一人あたりの数値を算定

（２）公共施設の老朽化

本市の公共施設の整備状況を建築年度別に延床面積でみると、昭和45年から昭和55年ころにかけて集中的に学校や公営住宅などの公共施設の整備が進められており、大規模改修が必要となる築後30年を経過した施設が全体の46.0％を占めています。また、昭和56年以前の旧耐震基準の適用時期に建設された施設も多く、老朽化対策と安全の確保の問題に直面しており、老朽化施設については、必要性の精査を行ったうえで、今後のありかたを検討する必要があります。

（３）公共施設の更新時期の集中及びその他施設やインフラの更新

現在本市が保有する普通会計の公共施設を、大規模改修や耐用年数経過後に同じ規模（延床面積）で更新したと仮定した場合、今後40年間の更新費用の総額は1,297.8億円で、試算期間（40年）における平均費用は年間32.4億円になります。特に、平成28年からの10年間は大規模改修が必要な施設が集中しており、多額の費用の発生が見込まれます。また、平成36年以降は施設の更新時期を迎えることから、ここでも多額の費用の発生が見込まれます。さらに、インフラ資産について更新が必要となるため、整備費用が集中する時期を考慮に入れ、今後の施設更新の進め方を検討する必要があります。

（４）合併に伴う公共施設の重複の解消

平成18年に１市2町が合併し、「南相馬市」が誕生しています。合併前の小高町、鹿島町、原町市が保有する施設をそのまま引き継いだため、市内に機能が類似、重複する施設を多く抱える状況になっています。震災からの復興が道半ばであることを考えると、住民福祉の向上や地域振興の拠点ともなる公共施設は貴重な存在と言えます。

しかし、合併後10年を経過することや施設の老朽化が進むこと、財政状況が厳しさを増すことを勘案すれば、機能が重複しているものや地理的に集中しているものについては、重複の解消や分散を検討することが必要です。

（５）公共施設にかけられる財源の限界

整備された公共施設等の機能を適切に保つためには、維持管理や運営に係る経常的な費用が毎年度必要となります。さらに、経過年数や損耗状況によっては大規模改修なども必要となります。公共施等の大規模改修・更新に要する費用は今後40年の総額で1,297.8億円、平均費用は年間32.4億円が見込まれています。

しかし、今後本市においては、生産年齢人口の減少が見込まれており、市税収入はより厳しさを増すことが見込まれます。また、高齢人口が増加することにより扶助費の増加が見込まれ、財政状況は厳しい状況が続き、公共施設等の修繕や更新にかけられる財源には限界があります。

このように、公共施設の整備更新や維持管理に支出できる財源には限りがあることを踏まえ、今後の公共施設のあり方を検討する必要があります。

２　計画期間

計画期間は、本市の施設の更新費用が今後10年間で大幅に増加することが見込まれていることや人口ビジョンにおける将来人口の推計が平成52年までであることに鑑み、次のとおりの期間としました。

なお、本市を取り巻く社会情勢の変化や公共施設等の老朽化の進展、国の施策等の推進状況等を踏まえ、見直し等を図ります。

【計画期間】 平成28年度（2016年度）から平成47年度（2035年度）までの20年間

３　公共施設等の管理に関する基本的な考え方

（１）基本方針

- 施設保有量の最適化

今後、将来に渡って現在と同水準の公共施設等を維持し続けることは、財政的に困難なことは明らかです。また、人口の減少により、公共施設等に対する需要は減少することが見込まれます。このため、市で保有・管理すべき公共施設等の最適な水準を見出し、施設保有量の最適化を図る必要があります。

全庁的な視点から、今後の財政状況や人口構造に見合った施設保有量の検討を実施し、

老朽化施設の統廃合や、類似施設の複合化・集約化を進めます。また、既存施設の更

新を除き、原則として新規施設の建設を抑制します。ただし、旧避難指示区域におけ

る復旧・復興のために真に必要な施設については、この考え方にとらわれることなく、

今後の市民の帰還状況や新たなニーズ等の動向を踏まえ、整備の是非を検討いたしま

す。

- 予防保全的管理による長寿命化

従来の損傷がある程度大きくなった時点で対策を行う「対症療法的管理」から、損傷が小さいうちから計画的に対策を行う「予防保全的管理」に転換し、公共施設等の長寿命化と修繕や建替えにかかる費用の縮減を図ることで、財政負担の平準化を進め、ライフサイクルコストの縮減を図ります。

- 市民ニーズに対応した施設の活用

人口構成や社会情勢の変化などによる市民ニーズの多様化、防災対応やユニバーサルデザイン化の推進、環境に配慮した取り組みなど、時代の要請に対応するため、施設機能の必要性や今後のあり方について検討し、住民のニーズや利用状況を考慮した公共施設の有効活用を行います。

- 民間活力を生かした取組の推進

今後、市の役割はより基本的で、市民生活になくてはならないものに集約されていくことが求められます。このため、「民間でできることは民間で」という考えのもと、民間企業などが持っているノウハウを積極的に活用し、サービス水準を維持しながら計画的・効率的な維持管理に努めることが必要です。そのため、指定管理者制度の更なる導入や、PPP/PFI等、民間活力を活かした行政サービスの展開を推進します。

- 次世代負担を見据えた施設マネジメントの推進

公共施設等は、その建設時の費用だけでなく、建設後数十年に渡って、維持管理費・運営費が発生します。また、建設費の財源の一部は、市債（市の借金）により賄われるため、市債償還のための財源は、将来の収入（次世代市民からの税金）により賄われます。

人口の減少により公共施設は過剰になることが予想されます。将来世代に優良な資産を残し、多額の市債や多額の維持費を必要とする施設などの負の遺産を残さぬよう、今から中長期的な視点に立った公共施設マネジメントを推進します。

（２）実施方針

- 統合や廃止の推進方針

行政サービスとして必要な水準や機能などを意識して公共施設総量の見直し、検討を行います。人口減少や少子高齢化などの人口動態の変化や、既存行政サービスの民間提供の可能性を考慮した上で、公共施設の類型ごとに必要な公共施設総量を見直します。

また、今後さらに進行する少子高齢化を踏まえ、保育所や学校施設の統廃合、高齢化に備えた福祉施設等の他の公共施設との複合化、共有化の検討を行います。なお、高齢福祉施設などは、中期的な推計に基づく需要量の変化や民間事業者との役割分担などを踏まえ、過度に整備しすぎないよう配慮します。また、利用見込みのない施設は、防犯・防災・事故防止等の観点から必要に応じて除却を検討します。

施設の廃止や統合を検討する場合は、現在の施設の利用状況や利用者のニーズに配慮するとともに、住民の理解やまちづくりとの整合性を考慮します。

【集約化のイメージ】

体育館

武道館

新体育館

体育館

武道館

新体育館

【複合化のイメージ】

老人福祉施設

老人福祉施設

集会所

児童館

集会所

児童館

建替え

建替え

集会所

集会所

児童館

児童館

子育て支援施設

子育て支援施設

子育て支援施設

子育て支援施設

老人福祉施設

老人福祉施設

- 長寿命化の実施方針

修繕が必要な状態になってから事後的に修繕を行うのではなく、損傷が軽微である早期段階において予防保全的に修繕を行うことにより、施設を適切な状態に保つとともに、より長持ちさせる効果が期待されます。このため、「対症療法的管理」から、「予防保全的管理」に転換し、公共施設等の長寿命化と修繕や建替えにかかる費用の縮減を図ることで、ライフサイクルコストの縮減を図ります。

既に近い将来の建替えが予定されている施設は、新施設の供用開始までの間、施設の安全確保に努めた上で、修繕等については必要最低限にとどめます。また、個別の長寿命化計画を策定している施設は、計画に沿って着実に実施します。

- 点検・診断等の実施方針

法律等により義務付けられている法定点検を実施するとともに、法定点検以外の部分においても自主的な点検を日常的又は定期的に行えるような簡易劣化診断の仕組みづくりに努め、施設の維持管理を実施します。

点検・診断の結果については、データベース化などを図り、今後の施設長寿命化に向けた維持管理、修繕、更新の際の基礎データとして活用します。指定管理者など外部に運営を委託している場合においても、指定管理者等に協力を仰ぎ、直営の施設と同様の措置をとるよう努めます。

- 安全確保の実施方針

安全確保対策については、避難所指定施設等の災害拠点から優先的に実施します。

点検・診断の結果、安全が確保できないと判断された施設は、改修工事等により危険の排除を行うとともに、安全管理マニュアルの整備など、ソフト面からも安全の確保を図ります。老朽化に伴う施設の安全性の確保が困難となった建築物については、利用の停止などの対応を行った上で、修繕の実施または廃止を検討します。

- 耐震化の実施方針

本市の公共施設については、耐震診断を受けていない施設が残っていることから、これらの施設については、早急に耐震診断を実施します。また、耐震対策が未了となっている施設についても早急に対応します。

耐震補強を実施した施設や耐震性に問題がないとされている施設についても、東日本大震災による被害を受けており、耐震性に問題がないかを調査することを検討します。

今後、公共施設等の耐震化を進めるに当たっては、災害拠点かどうか、多数の市民の利用がある施設かどうかなどの視点から、耐震化の優先順位を決定します。なお、廃止を検討する施設については、原則として耐震化実施の対象外とします。

さらに、道路、橋りょう、上下水道をはじめとするインフラについても、引き続き、計画的に耐震化を進めて行きます。

⑥　維持管理・修繕・更新等の実施方針

全庁的な観点及び、各類型別の観点から、優先順位をつけて計画的に維持管理・修繕・更新等を実施します。優先順位をつける際は、利用度、地域の将来の人口構成、老朽度、長寿命化計画の有無など多様な視点から検討します。

ライフサイクルコストを削減するため、個別施設ごとに、修繕計画を策定し、当該計画に基づき維持管理・修繕・更新を実施していきます。

維持管理、修繕、更新等の記録は、当該施設ならびに類似施設の維持管理、修繕、更新や全体計画に活用していきます。

施設の更新にあたっては、需要に応じた適切な規模とするとともに、施設の複合化を進めます。また、市民ニーズの変化に柔軟に対応していくことを可能にするため、用途変更しやすい簡素な施設設計を取り入れ、PPP/PFI等の民間活力の積極的な活用も推進していきます。

⑦ 市域を超えた広域連携の考え方

経費削減、利用率の向上を図ることを目的とし、近隣自治体との間で同様の機能を持つ公共施設について、広域連携による施設の相互利用を検討します。

⑧ 本計画を実現するための体制の構築方針

全庁的観点での公共施設総量の適正化を達成するため、計画の進捗管理を担う担当組織を明確にし、公共施設等に関する取り組みを一元管理し、着実に推進します。当該担当組織で施設に関する情報を一元管理できる仕組みを整えるとともに、所管課における公共施設に関する意思決定に際し、担当組織との事前協議を義務付けることで、全庁的観点で取り組みます。

また、職員研修等の実施により、職員の意識改革及び知識の向上・問題意識を共

有します。

第３章　施設類型ごとの管理に関する基本的な方針

本章では、施設の中分類ごとに施設の現状や課題に関する基本認識を整理したうえで、中分類ごとの今後の管理に関する基本的な考え方を記載しています。

施設の現状や課題に関する基本認識で示している内容は次のとおりです。

- 施設の概況

各中分類に属する施設について、次の基本情報を一覧で示しています。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 施設名称 | 施設の名称を記載しています |
| 地区 | 施設の所在地区（小高・鹿島・原町）を記載しています |
| 代表建築年度 | 施設が建設された年度を記載しています。施設が複数の建物で構成されている場合には、主たる建物（例：小学校であれば校舎）の建築年度を記載しています。 |
| 経過年数 | 代表建築年度から平成27年度までの経過年数を記載しています。 |
| 総延べ床面積 | 施設の総延べ床面積を記載しています。施設が複数の建物で構成されている場合には、すべての建物の延べ床面積の合計を記載しています。 |
| コスト | 施設の維持管理に要した費用を記載しています。記載数値は、平成25年から平成27年の3年平均です。 |
| 使用料 | 施設の使用料及び利用料等を記載しています。記載数値は、平成25年から平成27年の3年平均です。 |
| 市負担相当額 | コストより使用料を差し引いた金額を記載しています。 |
| 利用者数 | 施設の年間の利用者数を記載しています。一部の分類では、分類の特性に応じたデータを記載しています。（例：小学校は児童数）記載数値は、平成25年から平成27年の3年平均です。 |

※指定管理者制度を導入している施設の使用料については、指定管理者事業収入　　に計上されるため、市の歳入（使用料等）としての計上がない場合があります。

- コストおよび利用状況の分析

各中分類に属する施設について、コストおよび利用状況を分析しています。ただし、利用状況の分析になじまない中分類ではコストの分析のみとなっています。

| 分析項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 利用者一人当たりのコスト | 年間のコストを利用者数で割り、利用者一人当たりのコストを記載しています。平成25年度から平成27年度までの3年間の推移を記載しています。 |

※コストは、人件費と維持管理費の合計であり、大規模改修費用を含んでおりません。

１　集会施設

（１）現状や課題に関する基本認識

※№6～7、及び9～10の施設については、地元行政区において維持管理を行っている施設のため、コスト・使用料共に集計対象外としています。

※№3の施設については、平成27年度より指定管理者制度を導入しています。

※その他の集会施設については、直営管理施設であり、使用料に計上されている金額には、施設の利用料及び自動販売機等の設置料を含んでおります。

本市は集会施設として、交流センターや生活改善センター等、コミュニティセンターとして9か所、ほかに生涯学習センターを9か所有しています。

交流センターについては、真野交流センターは旧真野小学校の体育館を改築し、大町地域交流センターとかしま交流センターは近年新築であり、耐震性に問題はありませんが、その他のコミュニティセンターは建築後30年以上経過し老朽化が進んでおり、耐用年数が到来した施設については今後更新するか廃止するなどの検討も必要となります。

生涯学習センターについては、小高区・鹿島区にそれぞれ1か所、原町区に7か所の計9か所あり、耐震診断の結果耐震性に問題はありません。

- 利用者一人当たりのコストの推移

※かしま交流センターは平成26年9月開所のため、平成26年度および平成27年度の2年度分です。

※小高コミュニティセンター、小高生涯学習センター、真野交流センター、牛越生活改善センター、信田沢生活改善センター、仲町集会所、北長野集会所については、利用者データがないため対象外としています。

集会施設で利用者一人当たりのコストが最も高い施設（平成27年度）は情報交流センターで、二番目は大甕生涯学習センターです。

かしま交流センターおよび大町地域交流センターの利用者一人あたりコストは減少傾向で、それ以外の施設はおおむね横ばいで推移しています。

（２）管理に関する基本的な考え方

集会施設は、各地区におけるコミュニティの拠点として、位置づけられる施設であり、必要な施設と考えられますが、利用者数や地域の人口構造の変化、コミュニティに対する市民の関わりかたなどを考慮し、大規模改修や建替え時期には施設のあり方を検討します。

また、生涯学習センターについては、平成29年度に5か年の修繕計画を策定します。

建替えに当たっては、今後の利用状況を鑑みながら、適切な規模にすることとし、他の施設の機能を集約することも検討します。

運営にあたって、生涯学習センターは今後も直営とし、コミュニティ施設については地元地縁団体への譲渡や指定管理者制度導入も検討していきます。

２　文化施設

（１）現状や課題に関する基本認識

※指定管理者制度導入施設であるため、使用料については、指定管理者事業収入に計上しており、

市の歳入（使用料等）としての計上はありません。

文化活動を主な目的とした施設として市民文化会館（ゆめはっと）が市内中心部にあります。

収容人数は1,000人を越え、相双地方でも有数の施設規模ですが、現在、市以南からの集客は難しい状況となっており、稼働率や集客率が課題となっています。サービスの向上と効率的な運営を実現するため、平成18年度から指定管理者制度を導入しています。

平成15年度に建築されたため、耐震性の問題はありませんが、既に10年以上経過しており、近年、ランニングコストが増加傾向にあるため、利用者増と経費削減の方策を同時に検討する必要があります。

- 利用者一人当たりのコスト

市民文化会館（ゆめはっと）の利用者一人当たりのコストは、平成26年度に2,780円に増加し、平成27年度は平成26年度とほぼ同水準です。

（２）管理に関する基本的な考え方

大規模改修については予防保全的な要素を含めた中長期保全計画を既に立てており、その計画に沿って実施する予定ですが、費用が多大なことからその計画のなかでも、施設管理上特に重要な部分の修繕から優先的に実施していく予定です。

文化施設としては、市内唯一の施設であり、芸術文化の拠点施設として利用者満足度の向上と、身近な文化施設として利用しやすい施設管理をする必要があります。

３　文化財施設

（１）現状や課題に関する基本認識

文化財施設としては、羽山横穴と旧武山家住宅を有しています。

羽山横穴及び旧武山家住宅については年４回一般公開されています。

また、旧武山家住宅については経年劣化が著しく、解体修理しての保護が必要であり、今後、多大な費用が必要となってきます。

（２）管理に関する基本的な考え方

平成29年度に策定予定の歴史文化基本構想に基づき修繕計画を新たに策定し、それに沿って修繕を実施する予定です。文化財を維持し、後世に残していくことのほか、学校の校外学習や団体利用等を進め、文化財の活用を促進します。

４　図書館

（１）現状や課題に関する基本認識

図書館は、中央図書館、小高図書館、鹿島図書館の3館です。中央図書館は、JR原ノ町駅前に平成21年12月に建設され、滞在型の施設として多くの利用があります。

震災以降、教育施設が休館する中、平成23年8月9日にいち早く再開し、市民の知的欲求を支えました。また、市民の避難のため利用者が一時減少したものの、イベントを積極的に実施したこともあり、利用者数は回復傾向にあります。

平成28年度から移動図書館車運行事業を開始し、保育園・幼稚園や災害公営住宅等へのサービスを開始しています。特に、災害公営住宅には、保健師とともに健康相談を実施するなど、復興期の課題解決に他分野とともにアウトリーチサービスを模索しています。

建物の耐震性には問題がなく、日常的な点検とこまめな節電に取り組み、コスト圧縮をしています。

小高図書館及び鹿島図書館は、小高区及び鹿島区の生涯学習センター内に配置しており、各生涯学習センターが管理しています。

- 利用者一人当たりのコスト

図書館の利用者一人当たりのコストは、平成25年度、平成26年度はほぼ同額でしたが、平成27年度は593円に減少しています。

（２）管理に関する基本的な考え方

合築の市民情報交流センターとともに修繕計画を策定し、計画的な修繕に取り組み、その記録を保存しています。

また、日々の施設巡回を実施し、予防保全を図り施設の長寿命化に取り組みます。加えてさらなる経費削減に努めつつ、快適な施設を市民に提供します。

５　博物館等

（１）現状や課題に関する基本認識

本市では、博物館を１館保有しています。利用人数は減少傾向にあり、利用者数１人あたりのコストも年々上昇している状況です。

また、数多くの貴重な収蔵物がありますが、増え続ける博物館資料や震災により解体した民俗資料館で収蔵していた資料などは、博物館外の公共施設に仮収蔵している状況です。

博物館のコスト状況は次のとおりです。

- 利用者一人当たりのコスト

博物館の利用者一人当たりのコストは、平成27年度は6,527円です。平成25年度以降、減少しています。

（２）管理に関する基本的な考え方

本市の博物館は、新耐震基準で建築された施設で耐震性に問題はなく、今後、適正な施設管理をするために、予防保全を踏まえた修繕を計画的に実施します。

また、貴重な本市の博物館資料を後世に確実に引き継ぐことに合わせ、本市の博物館規模の適正化を図りつつ、本市の特色ある歴史文化を効果的に市内外に発信し、利用者数の増加により、利用者１人あたりの維持管理コストの低減を図ります。

６　スポーツ系施設

（１）現状や課題に関する基本認識

※スポーツ系施設については、指定管理者制度導入施設であるため、使用料については、指定管理者事業収入に計上しており、市の歳入（使用料等）としての計上はありません。

※№8については、平成27年度から指定管理者制度を導入しています。

スポーツ系施設については、野球場やテニス場、プール、陸上競技場や弓道場、体育館のほか馬事公苑と多種にわたっており、それらの多くは原町区に点在しています。施設の管理は指定管理者が担っています。なお、グラウンドについては、現在、仮設施設が立地するなどしているため、休止中となっているところがあります。

平成27年3月には“だれもがスポーツを楽しめる環境の充実”をテーマに『南相馬

市スポーツ推進計画』を策定しており、それに沿って整備・更新などを行っていく予定です。

また、耐震化については震災前に実施しており、耐震補強が必要な施設については

すべて実施済です。

- 利用者一人当たりのコスト

【屋内施設】

※小高体育センターは平成26年2月に再開したため、平成25年度は除いています。

※前川原体育館、南相馬市弓道場はコストデータがなく、また、小川町体育館は平成25年度および

平成27年度、栄町剣道場は平成26年度および平成27年度のコストデータがないため対象外としています。

屋内施設で利用者一人当たりのコストが最も高い施設（平成27年度）は小高体育センターで、2番目は南相馬市スポーツセンターです。屋内施設の利用者一人当たりのコストは、千倉体育館を除き、減少しています。

【屋外施設】

※北新田運動場は平成25年度のデータがないため平成26年度および平成27年度のデータです。

※小高中部、小高片草、小高西部、小高東部の各運動場および千倉グラウンドは、現在利用休止中のため、夜の森公園テニスコートはコストデータがなく、北新田運動場は平成25年度、南相馬市野球場は平成26年度、みちのく鹿島野球場は平成27年7月、南相馬市馬事公苑は平成27年2月再開で平成27年度のデータしかないため、対象外としています。

屋外施設で利用者一人当たりのコストが最も高い施設（平成27年度）は雲雀ヶ原陸上競技場です。屋外施設の利用者一人当たりのコストは、雲雀ヶ原陸上競技場が平成26年度から増加していますが、全体としては減少傾向です。

（２）管理に関する基本的な考え方

『南相馬市スポーツ推進計画』の内容に沿い、必要な部分から修繕、更新を行っていきます。運動不足の解消や他地域住民との交流などの側面もあることから利用状況による縮小や統合などは行わない方向としますが、老朽化に伴い更新が必要な際は再配置などを含め検討します。施設の管理運営は今後も指定管理者に委ねる予定です。

グラウンドについては仮設住宅用地としての利用が終了する際に検討するものとしますが、グラウンドの再整備が必要となることが想定され、市民のニーズも取り入れながら施設のあり方を含め検討していきます。

７　レクリエーション施設

（１）現状や課題に関する基本認識

平成3年にハートランドはらまち農業体験実習館を山麓部に滞在型施設として開館し、平成18年度から指定管理者により運営しておりましたが、原発事故の影響により、現在は休館となっています。

（２）管理に関する基本的な考え方

震災発生以前と同様の利用形態で運営するには、放射性物質等の様々な課題があることから、現在、施設の利用用途等を検討中です。利用用途等が決まり次第、更新計画を策定する予定です。

８　産業振興施設

（１）現状や課題に関する基本認識

市内に、営農共同施設、漁船保全修理施設、角川原総合研修センターのほかに排水機場及び揚水機場を有しています。

営農共同施設は農機具を洗浄する施設、漁船保全修理施設は漁船を修理など行う施設です。

営農共同施設は市内に2か所ありますが、現状１か所のみ稼動しており、漁船保全修理施設はここ数年かけて整備されました。

角川原総合研修センターは市民の営農意欲向上等の研修に供する施設であり、平成元年に設置されたため、既に25年以上経過しています。

排水機場については、震災により被災したことにより一部稼動していない施設がありますが、平成29年度には復旧する予定です。

（２）管理に関する基本的な考え方

営農再開の時期と利用状況により、稼動していない営農共同施設を点検後再開する予定です。漁船保全修理施設はここ数年で整備しましたが、海岸部という立地のため、日々の点検はこまめに行う必要があります。これらの施設は利用者が限定され、市で保有する必要性が必ずしも高くない施設もあることから、市で所有し続けることが適切かも含めて施設のあり方を検討します。

角川原総合研修センターは避難所に指定されていることから点検をこまめに行っていきますが、建替え時には利用者数などを考慮し検討する施設となります。

９　観光施設

（１）現状や課題に関する基本認識

※指定管理者制度導入施設であるため、使用料については、指定管理者事業収入に計上しており、

市の歳入（使用料等）としての計上はありません。ただし、№2については、施設の家賃相当分を使用料に計上しています。

観光施設としては、野馬追通り銘醸館、道の駅南相馬、ＳＡ利活用拠点施設（セデッテかしま）の３施設を有しています。

野馬追通り銘醸館は、本市が宿場町として栄えた野馬追通りに面し、明治・大正・昭和の一連の時代と生活の変遷を伝える歴史的建造物である旧松本銘醸の建物群を再生させた施設であり、現在は、街なか観光及び市民交流の拠点施設として活用しています。

道の駅南相馬は、原町区内の国道6号沿いに平成19年に開所し、「休憩機能」「情報提供機能」「交流機能」を併せ持ち、年間60万人以上の利用者が訪れる観光施設です。

ＳＡ利活用拠点施設（セデッテかしま）は、鹿島区の常磐自動車道「南相馬鹿島ＳＡ」に隣接する観光施設として平成27年に開所し、常磐自動車道と一般道のどちらからも乗り入れできる、年間120万人以上の利用者が訪れる施設として、道の駅南相馬と同様の機能を持ち道の駅南相馬と共に本市の交流人口の拡大に寄与する重要な施設です。

野馬追通り銘醸館は市民文化会館の利用者も利用できる場所に位置しているものの、職員不足により営業時間等に制限があり、課題となっています。

- 利用者一人当たりのコスト

※SA利活用拠点施設（セデッテかしま）は平成27年4月開所で平成27年度の値のみのため、対

象外としています。

観光施設で利用者一人当たりのコストが最も高い施設（平成27年度）は野馬追通り銘醸館です。観光施設の利用者一人当たりのコストは、道の駅南相馬はほぼ横ばいですが、全体として増加傾向です。

（２）管理に関する基本的な考え方

道の駅南相馬については建築から日が浅く、耐震性については問題ありません。利用者数も多いことから、長期的に維持していけるよう、予防保全的な修繕を計画的に実施できるよう、点検や修繕情報の収集を行っていきます。

野馬追通り銘醸館は平成18年に耐震化は実施済みですが、建物が古く、修繕が必要な状態です。歴史を伝える歴史的建造物でもあることから、今後、大規模改修を実施し、存続していく予定です。

ＳＡ利活用拠点施設（セデッテかしま）は、地域の活性化や産業振興の観点から重要な施設であり、多くの利用者がいることから、安全管理の面からも建築してから日が浅いものの、日々の点検を実施し、適切に修繕を行っていきます。また、施設の長寿命化に向け、修繕記録等の情報を整理します。

10　学校

- 現状や課題に関する基本認識

・小学校

※学校別のコストについては、小学校全体のコストを総延べ床面積で案分し、各学校の数値としています。

・中学校

※学校別のコストについては、小学校全体のコストを総延べ床面積で案分し、各学校の数値としています。

現在の市内には、小学校が15校、中学校が6校あります。これらの小中学校施設については、建築後30年以上経過している施設が全体の8割以上となっており、新耐震基準（昭和56年）以前の建物については、耐震改修の際に外壁や防水等をはじめとした大規模改修を行っているものの、新耐震基準で建築した建物でも建築後30年を経過し始めており、それらについては外装も含めた全面改修が必要となっています。また、小規模な修繕は、不具合が生じた後に対応する事後保全となることが多く、近年は膨大な件数が発生しており、施設の老朽化が進むことで、今後も続くと考えられます。

また、老朽改修だけではなく、施設の環境整備として、普通教室の床や壁、トイレ施設、校庭など、新しい教育環境に必要な設備の付加が必要となります。さらに、運動場、プール、フェンス等の外構の老朽化も深刻であり、これらについても順次改修・更新が必要な状況です。

児童・生徒数は減少傾向で推移していましたが、平成23年度に東日本大震災の影響で急減して以降、徐々に回復傾向にありますが、震災前の半数程度となっています。

【小学校】

- 児童数の状況

小学校の児童数の全体平均は、139.5人です。

このうち、最も児童数の多い施設は、原町第一小学校で382人であり、2番目は、鹿島小学校で311人です。

- 児童一人あたりのコスト

※小高区の小学校（小高小学校・鳩原小学校・金房小学校・福浦小学校）については、現在は鹿島区内の仮設校舎での運営となっていますが、本コストについては、本校で再開した場合により試算をしたものです。

児童一人あたり小学校の平均値は159,423円であり、最も高い小学校は鳩原小学校の566,289円で、最も低い小学校は鹿島小学校で44,475円となっています。

- 児童数と児童一人あたりコストの関係

児童一人あたりのコストは、小規模な学校ほどコスト高となり大規模な学校ほどコストが低い傾向にあります。これは、児童・生徒数推移表にあるように、児童数が減少傾向にあることから、現在の児童数に学校の規模等が見合っていないことが原因と考えられます。また、今後、児童数の少ない小規模校が多くなることが想定され、よりコスト高になる学校が増加するものと考えられます。

【中学校】

- 生徒数の状況

中学校の生徒数の全体平均は、219.2人です。

このうち、最も生徒数の高い施設は、原町第一中学校で325人であり、2番目は、鹿島中学校で302人です。

- 生徒一人あたりのコスト

※小高中学校については、現在は鹿島区内の仮設校舎での運営となっていますが、本コストについては、本校で再開した場合により試算をしたものです。

生徒一人あたりコストの平均は89,333円であり、最も高い中学校は小高中学校の177,351円で、最も低い中学校は原町第一中学校で52,483円です。

- 生徒数と生徒一人あたりコストの関係

生徒一人あたりのコストは、小学校と同様に生徒数が少ない学校ほどコスト高となり生徒数が多い学校ほどコストが低い傾向があります。これは、児童・生徒数推移表にあるように、生徒数が減少傾向にあることから、現在の生徒数に学校の規模等が見合っていないことが原因と考えられます。また、今後、生徒数の少ない小規模校が多くなることが想定され、よりコスト高になる学校が増加するものと考えられます。

（２）管理に関する基本的な考え方

安全な教育環境を確保するため、学校施設管理者による日常点検を実施するとともに、建築基準法、消防法等各種法令に基づく法定点検、遊具やプール濾過機等の専門業者による定期点検などのほか、必要に応じて自主点検・診断を適切に実施します。

日常点検や診断結果に基づき、小規模な修繕で改修や更新を速やかに行うとともに、大規模な改修工事や教育環境の維持、向上を図るための改修を計画的に実施します。

大規模改修については、従来の外壁・防水等の劣化に加え、内装や電気設備、給排水設備、運動場、プール、フェンス等も更新が必要な状況となっていますが、平成２８年度に策定する「（仮称）南相馬市小中学校施設長寿命化計画」に基づき、計画的に改修等を実施し、長寿命化を図ります。また、トイレ施設、校庭など、新しい教育環境に必要な機能の付加などを同時に実施していきます。

その一方で市内児童生徒数が減少している状況の中で、教育機会の均衡と教育水準の維持向上を図るため、学校施設の規模や配置の適正化を地域とともに検討します。

11　その他の教育施設

（１）現状や課題に関する基本認識

本市ではその他教育施設として学校給食センターを鹿島区に有しています。

原町区では各学校で給食を作っていますが、鹿島区・小高区については生徒数を考えると給食センター方式が効率的と考えられます。

耐震化については問題ありませんが、築25年以上経過していることから修繕費の増加が想定されます。また、給食センターは数多くの什器を使用しており、それらの修理や交換による費用も見込まなければならず、支出が偏らないよう平準化していく必要があります。

（２）管理に関する基本的な考え方

当面の間は現状の施設を維持していく方向になりますが、今後、学校の統廃合や生徒数減に伴い、給食センターと各学校の給食施設のあり方の検討が必要になっていきます。

12　幼保・こども園

（１）現状や課題に関する基本認識

本市では、幼稚園を12園、保育園6 園を保有していますが、現在、震災の影響により幼稚園7園、保育園2園が休園している状況です。これら幼児教育施設については、建築後30年以上経過している施設がほとんどであり、施設の老朽化に伴い躯体及び機械電気設備の修繕費が増加傾向にあります。

また、休園している施設については、長期間にわたり適正な維持管理が不能となっていることから、市民ニーズや民間保育施設の環境変化を的確に捉え、再開時期を見据えた計画的な修繕と魅力ある幼児教育施設の整備が必要となっています。

各施設の利用状況は次のとおりです。

- 在園者の状況

※金房、小高、鳩原、福浦、石神第一、石神第二および太田の各幼稚園、おだか原町さくらいおよび原町なかまちの各保育園は平成27年度末時点で休園しており、集計からのぞいています。

※原町あずま保育園は平成27年4月に再開したため、平成27年度の値です。

幼保・こども園の在園者数の全体平均は60.8人です。このうち、最も在園児数が多い施設は、かしま保育園で132人であり、2番目は、鹿島幼稚園で102人です。

- 在園者一人当たりのコスト

※金房、小高、鳩原、福浦、石神第一、石神第二および太田の各幼稚園、おだか原町さくらいおよび原町なかまちの各保育園は平成27年度末時点で休園しており、集計からのぞいています。

※原町あずま保育園は平成27年4月に再開したため、平成27年度の値です。

幼保・こども園の在園児一人当たりコストの全体平均は1,027,793円です。このうち、最も在園児一人当たりのコストが高い施設は、かみまの保育園で1,660,933円であり、上真野幼稚園が1,283,143円で続いています。

- 在園者数と一人あたりコストの関係

在園者一人あたりのコストは、児童数が少ない幼稚園・保育園ほどコスト高となり児童数が多い幼稚園・保育園ほどコストが低い傾向があります。これは、現在の児童数に幼稚園・保育園の規模等が見合っていないことが原因と考えられます。また、今後、児童数の少ない幼稚園・保育園が多くなることが想定され、よりコスト高になる幼稚園・保育園が増加するものと考えられます。

（２）管理に関する基本的な考え方

利用者が乳幼児であることから、施設等の点検を毎日実施することで、安全安心な環境を提供しているのに加え、小中学校施設と同様に各種法定点検や専門業者による点検結果に基づき、今後も適正な維持管理を実施します。

しかしながら、老朽化の著しい施設もあり、安全性を確保する観点があることから、近年の生活環境の変化による時間外保育の要望に配慮することや、民間幼児教育施設との役割分担などを明確にしながら、公立幼児教育施設のあり方を検討しつつ、必要となる施設の長寿命化を図ります。

また、幼稚園は小学校に併設される施設が多いこともあり、小中学校施設の規模や配置の適正化に合わせて、今後の施設の配置等を同時に検討します。

13　幼児・児童施設

（１）現状や課題に関する基本認識

※利用者数について、児童センター及び児童クラブは1日の利用者数、子育て支援センター及びわんぱくキッズ広場については年間の利用者数です。

幼児・児童施設としては児童センター、児童クラブのほかに全天候型のわんぱくキッズ広場、子育て支援センターといった施設を有しています。児童センター、児童クラブは主に昼間保護者のいない小学校児童等を対象とし、子育てをサポートする施設として、大きな役割を果たしており、すべて直営にて運営しています。

開放施設であるわんぱくキッズ広場については、築年数が浅いものの、施設の特性上、人工芝床、天幕（テント生地）の劣化による大幅な交換が想定されます。

- 利用者一人当たりのコスト

※わんぱくキッズ広場については、開放施設のため他の施設とは性質が異なり、比較対象とならないため、利用者一人当たりコスト算定の対象外としています。

幼児・児童施設で利用者一人当たりのコストが最も高い施設（平成27年度）は八沢児童クラブです。児童センターおよび児童クラブの利用者一人当たりのコストは施設間での差は少ないですが、子育て支援センターは2,218円（平成27年度）と著しく低くなっています。これは、児童センターおよび児童クラブは利用定員が定められ、利用者登録が必要であるのに対し、子育て支援センターは定員や利用登録の手続きがないことが要因と考えられます。

（２）管理に関する基本的な考え方

耐震化は、各施設とも基準を満たしているものの、築30年以上経過している施設があるため、老朽化対策が必要となっています。なお、今後も各種法定点検や専門業者による点検結果に基づき、施設修繕を計画的に実施しながら、施設の長寿命化を図ります。児童センター、児童クラブは、小学校周辺に設置していることもあり、学校施設の規模や配置の適正化に合わせて、今後の施設の配置などを検討します。

わんぱくキッズ広場の人工芝と天幕（テント生地）について、今後、実質耐用年数を踏まえ、更新計画が必要になります。

14　高齢福祉施設

（１）現状や課題に関する基本認識

※農家高齢者創作活動施設（ことぶき荘）については平成28年度に譲渡により廃止している為、

表から除いてあります。

- デイサービス施設

- 老人福祉施設

- 老人入所施設

※自動販売機等の設置使用料について、使用料に計上しています。

※使用料のほかに、入所者の住所がある各自治体が、基準に応じた「入所措置費用」を負担している場合があります。この入所措置費用は、施設利用料と性質が同じものであるため、措置費に計上しています。

市内には高齢福祉施設としてデイサービスセンター2か所、老人福祉センター2か所、高松ホーム、農家高齢者創作活動施設（ことぶき荘）の6施設を有しております。農家高齢者創作活動施設（ことぶき荘）については平成28年度に民間に譲渡いたしました。

耐震化はすべての施設でクリアしており、今後は老朽化への対策が必要になります。

老人福祉センターは18歳以上であれば誰でも利用可能な施設であり、多様な年代の利用者を確保することが課題です。

- 利用者一人あたりのコスト

【デイサービス施設】

老人福祉施設の利用者一人当たりコストは、第1（ひまわり）デイサービスセンターおよび第2（すみれ）デイサービスセンターともにほとんど同水準となっています。

また、利用者一人当たりコストは、平成25年度以降増加しています。

【老人福祉施設】

※小高老人福祉センターは平成27年4月再開で平成27年度のデータしかないため、利用者一人当たりコスト算定の対象外としています。

原町老人福祉センターの利用者一人当たりのコストは、平成27年度は479円です。平成25年度以降、減少しています。

【老人入所施設】

高松ホームの利用者一人当たりのコストは、平成27年度は9,880円です。平成25年度以降、増加しています。

（２）管理に関する基本的な考え方

高齢福祉施設は、高齢化に伴い、需要の増加が予測されますが、老朽化が激しいことから市内の同様な施設も含め包括的にあり方を検討する時期に来ています。

原町老人福祉センターは更新計画がありますが、今後は若年層の利用者増も図るための方策についても検討していきます。

15　保健施設

（１）現状や課題に関する基本認識

健康相談や健康診断の実施など住民の健康増進を図るための施設であり、市内各区にひとつずつ保健センターを配置しています。

耐震についての問題はありませんが業務内容が幅広いため、いずれの施設も狭いスペースが課題となっています。

（２）管理に関する基本的な考え方

建築してから20年弱ですが、建物の規模が大きいため、今後、長寿命化に向けた計画的な修繕が必要となります。計画的な点検や修繕を行いながら、各施設の利用状況やニーズを把握し、地域の保健活動の拠点施設として、将来、他施設との更新と併せ、複合化も含めた検討が必要になります。

16　庁舎等

（１）現状や課題に関する基本認識

本庁舎は原町区にあり、西庁舎、東庁舎、北庁舎、南分庁舎の5つの施設に庁舎機能が分散された配置となっています。

また、小高区役所は、区役所と西分庁舎、鹿島区にも区役所を有しており、それ以外にも、文化財課が執務を行う出土遺物整理収蔵施設兼事務所についても保有している状況です。

小高区役所は建築後10年経っておらず、震災後に整備を行った市役所北庁舎とあわせて耐震に対する問題はありませんが、本庁舎及び鹿島区役所は建築後40年以上経過した建物であり、平成20年度から平成21年度にかけて耐震改修工事を行ったものの、東日本大震災を経験していることから、その後の耐震性の確認が必要となっています。また、老朽化に対する修繕費用が年々増加傾向にあり、市民サービスや防災拠点として重要機能を持つ施設でありながら、予防保全的修繕まで至っていないのが現状です。

本庁舎については、平成28年3月に庁舎建設に係る基金を設立し、平成37年度の完成を目指し、今後、取り組んでいく予定です。なお、新庁舎に必要な機能、規模等については、非常に重要な検討課題になりますので、場所の選定を含め、慎重に検討していきます。

（２）管理に関する基本的な考え方

市役所庁舎は更新の予定はあるものの、市民サービス・防災拠点としての重要な役割を持つことから、安全対策を考慮しながら、必要な修繕については実施していくものとします。小高区役所・鹿島区役所については、本庁舎の更新と併せ、機能の移管等についても検討を行います。

17　消防施設

（１）現状や課題に関する基本認識

市内には76箇所の消防施設が設置されており、地域の防災・災害発生時の初動拠点としての役割を担う施設となっております。

沿岸部については津波の被害を受けた施設があり、それらについては順次再築しています。

消防施設は市民の安全に不可欠な施設であり、各地域のコミュニティを形成している面もあることから、現状維持を基本としますが、団員の減少など今後の地域の実情に応じ、統合等の検討も必要になることが考えられます。

（２）管理に関する基本的な考え方

消防施設は、市民の安全確保のために欠くことができないものです。このため、現状ある施設を長く使い続けることができるよう、計画的に点検や修繕等のメンテナンスを行っていきます。

今後、団員減少に伴い施設の管理が難しくなってくる地区も想定されることから、将来的な施設管理や消防力の維持を含め、統合も視野に入れる必要があります。

18　環境施設

（１）現状や課題に関する基本認識

市内には環境施設として亜炭鉱害復旧施設があります。地盤沈下を防ぐため水位調整する国土保全に重要な施設です。

（２）管理に関する基本的な考え方

委託にて点検を実施し、修繕はその都度実施しています。今後も維持していく重要な施設ですが、具体的に大規模改修や更新の計画は策定していないため、修繕計画の策定を検討していきます。

19　その他の行政系施設

（１）現状や課題に関する基本認識

その他の行政系施設としては水防倉庫、維持センターなどを有しています。

（２）管理に関する基本的な考え方

いずれの施設も更新や修繕の計画は特に策定していません。水防倉庫は、大雨等の際に、災害から市民の生活を守るための資機材を備えるものであり、市民の安全確保のために欠くことができないものです。このため、現状ある施設を長く使い続けることができるよう、計画的に点検や修繕等のメンテナンスを行っていきます。

20　公営住宅

- 現状や課題に関する基本認識

※コストについては、人件費と維持管理経費の3ヶ年の平均値であり、施設の大規模改修費用等については含まれておりません。そのため、実際の市の負担額とは一致しておりません。

公営住宅は市内に43か所あり、市内に点在しています。また、公営住宅では昭和56年以前に建設された棟数が71.3%であり、また、耐用年数を経過したものが62.3%と老朽化が進んでいます。

このため、公営住宅の総合的な活用方針を定めるとともに、公営住宅の活用手法を定め、長期的な維持管理と長寿命化による更新コストの削減と事業量の平準化を図ることを目的とした「南相馬市公営住宅等長寿命化計画」を平成25年3月に策定しました。

この計画では、現在の利用状況や老朽化を踏まえ、南相馬市公営住宅等長寿命化計画とともに長期的な視点をもって、各公営住宅の事業計画を作成し、事業を展開しています。

（２）管理に関する基本的な考え方

管理戸数の適正化および効率的な維持管理手法を検討した南相馬市公営住宅等長寿命化計画を着実に実施し、維持施設の長寿命化を進めます。

なお、南相馬市公営住宅等長寿命化計画は、東日本大震災による災害公営住宅を含め、内容を見直します。

21　公園

（１）現状や課題に関する基本認識

管理している公園は約40か所ですが、主にトイレや休憩所であり、比較的小規模な施設となります。

施設のほとんどは、平成になってから建てられており、耐用年数未満の施設が大部分を占めていますが、多くの市民が利用する施設でもあるため、施設の老朽化の状況や利用状況を踏まえ、計画的に維持管理を行う必要があります。

（２）管理に関する基本的な考え方

施設自体が小さく、修繕についても比較的小額ですが、不特定多数の人が利用する施設であり、安全を確保する必要があります。このため、平成29年3月に策定した公園施設の長寿命化計画に基づき、計画的かつ効率的な維持管理手法を検討し、日常的な管理により施設の長寿命化を図ります。また、老朽化した施設の建替えは、必要性を含め優先順位を検討し、計画的に実施します。

22　供給処理施設

（１）現状や課題に関する基本認識

- ごみ処理施設

※№3の使用料については、自動販売機等の設置料です。

- 農業集落排水処理施設

- 簡易水道施設

本市では供給処理施設としてごみ焼却施設であるクリーン原町センターを有しています。

排出されるごみは、生活様式の変化等に伴い増加傾向となっており、また、質的にも多様化してきておりその処理については重要な課題となっています。一方で、震災によるごみ処理については減少傾向にあります。

耐震化については基準をクリアしており、平成27年度より4年をかけて、CO2発生量の削減及び施設の延命化を図るため大規模改修を実施中です。

また、上水道・下水道施設として企業会計以外に農業集落排水処理施設と簡易水道施設を有しており、市民の生活を支えています。

（２）管理に関する基本的な考え方

経年劣化が見られ、計画的に修繕に取り組んでいるものの、修繕費が高額になるため、より長期的観点から支出の平準化に向けた計画が必要になります。今後は省エネ化も検討するとともに、人件費も含めた経費削減に努めていきます。

また、農業集落排水処理施設と簡易水道施設は、市民の生活を支えるインフラであり、安心して安定的に利用できるよう、予防保全的な修繕取り組みます。

23　葬祭施設

- 現状や課題に関する基本認識

※指定管理者導入施設ですが、使用料については市の歳入として取り扱っています。

本市は火葬場を1か所有しており、指定管理者が管理運営を行っています。また、隣接する飯舘村も本市の火葬場を利用しています。

築30年以上経過しており、施設および設備の老朽化が進んでおり、施設の補修費用が増加し、今後も増加することが見込まれます。

- 利用者一人あたりのコスト

原町斎場の利用者一人当たりのコストは、平成27年度は31,637円で、平成25年度以降、減少しています。

（２）管理に関する基本的な考え方

軽微な修繕は指定管理者が行い、点検・診断は専門業者に委託しておりますが、施設の老朽化が進んでおり、大規模な改修等が必要となり市の負担が増えています。また、代替施設がなく、市民の生活に欠かすことのできない施設であるため、機能が停止しないよう、日々の点検と補修を行います。

現在、大規模改修・更新の具体的な計画はありませんが、施設の老朽化が進んでおり、今後、大規模改修や更新について検討を進めます。

24　駐輪場など

（１）現状や課題に関する基本認識

原ノ町駅には駐輪場を設置し、管理はシルバー人材センターに委託しています。小高駅の自転車置場については、これまで利用されていませんでしたが、避難区域が解除され、来年度より小高産業技術高等学校（小高工業・商業高校統合）が開校されるため、利用の再開が見込まれます。

学生以外の利用者数は少なく、少子化が進んでいくことから、施設の老朽化と施設の利用環境の変化に合わせた対応が課題となります。

- 利用者一人あたりのコスト

※自転車置場（小高駅前）および鹿島駅自転車置場は、利用者データがないため対象外としていま

す。

原ノ町駅前駐輪場の利用者一人当たりのコストは、平成27年度は23円で、平成25年度以降、ほぼ同額で推移しています。

（２）管理に関する基本的な考え方

3施設とも、現有施設を使用する予定であり、修繕や建替えの計画は立てていないものの、利用者数や維持コスト、利用者のニーズと市の交通政策等を踏まえ、施設の規模や施設の必要性について検討を進めます。

25　その他

- 現状や課題に関する基本認識

※NO.6以降は普通財産として貸付を行っており、日常的な維持管理費用については、貸付先に

おいて管理を行う施設です。

その他の公共施設としては原ノ町駅にあるエレベーター、原ノ町駅と鹿島駅にある公衆トイレ、就業改善センター、小島田バス待機所などがあります。小島田バス待機所については役目を果たしたため、平成28年に廃止し、取り壊します。エレベーターの設置は昭和のため、設置から既に30年近く経っています。ただ、公共性が高く、高齢者や体が不自由な方の利用を踏まえ、継続的に維持していきます。現在、更新や大規模改修の計画はまだ立てておりませんが、早急な対策が必要になってまいります。就業改善センターについては社会福祉協議会が利用していますが、建築してからかなり年数が経っており、耐震化についても未実施であることから、今後の施設維持について検討が必要である施設です。

また、本市では公共利用目的以外に普通財産としても施設を有しています。現在貸付を行っている施設については、国や公共的団体等が利用しているもの、被災地支援として利用しているものなどがあります。なお、これらの施設については、日常的な

維持管理に係るコストは貸付先において負担しているものの、施設の大規模改修等が発生した場合においては市が施設所有者として対応することとなるため、今後の施設維持については、譲渡等も視野に入れ、施設の在り方を検討していく必要があります。

各施設のコスト及び利用状況は次のとおりです。

（２）管理に関する基本的な考え方

公共性の高い施設については継続的に維持できるよう修繕や更新も含め計画策定について検討していきます。普通財産については利活用を推進するほか耐用年数が超過している施設については除却も検討していき、市所有の総量を減らしていくことを検討します。

仮設施設については、短期的には保有を前提とし、長期的な観点からは段階的にいずれかの方法で解消していきます。

26　上水道等施設

（１）現状や課題に関する基本認識

上水道等施設についてはインフラ施設であることから必要な施設を保有していきます。上水道等施設については耐震化未実施の施設がまだ存在するため、順次重要な施設から実施していきます。管路の状態を健全に保つためには、今後、更新に伴う負担が見込まれます。

（２）管理に関する基本的な考え方

上水道施設等のうち工業用水道施設については昨年、平成27年度に施設等アセット計画を策定済しており、平成28年度以降その計画に沿って、維持管理していきます。なお、上水道と簡易水道の施設等アセット計画は、平成31年度まで策定を予定しております。水の安定的な供給を図るため、定期的な点検・修繕を実施します。また、災害に強いインフラ整備をするため、予防保全型の計画のもと、適切な修繕・更新を実施していきます。

今後、需要見込みにより、上水道施設と簡易水道施設の統合も視野に入れ、検討し

ます。

27　下水道等施設

（１）現状や課題に関する基本認識

下水道施設については下水処理場、浄化センター、ポンプ場施設として高見中継ポンプ場を有しています。

これら施設は市民生活に直結する重要なインフラ施設です。耐震化については下水処理場については実施しております。

上水道同様、管路の状態を健全に保つためには、今後、更新に伴う負担が見込まれます。

（２）管理に関する基本的な考え方

下水道施設についても市民の生活に必要な施設であることから、耐震化未実施の施設は今後早急に計画を策定します。修繕履歴を施設単位で整理し、長寿命化計画の策定、将来の支出の平準化に努めます。

28　医療施設

（１）現状や課題に関する基本認識

本市では原町区に総合病院を小高区に小高病院を有していますが、小高病院については震災の影響により、現在病院本館、医師住宅、看護婦宿舎等の利用を休止しています。

総合病院については平成3年度竣工のため、耐震について問題はありませんが、建設後20年以上を経過していることから、平成29年度以降に大規模改修を計画しています。

総合病院は、相双地方のなかでは病床数も多く、重要な医療拠点となっています。平成２８年度に新たな「南相馬市立病院改革プラン」を策定、そのプランに基づいて今後の修繕計画を検討します。

小高病院は、震災による被害が著しく、修繕し再開するには多大な費用を必要とします。しかしながら、地域の医療体制を確保するため、平成8年建築（増築）のリハビリ棟を改装し、現在外来診療のみ行っています。

医療機関として存続していく方向ですが、震災前の規模まで回復させることは困難であり、新たな「南相馬市立病院改革プラン」の策定のなかで、保持する規模や機能を明示していきます。

（２）管理に関する基本的な考え方

市民生活にとって必要な施設であり、震災からの復興を実現するために重要な施設であることから、短期的見地でなく、中長期的な観点から修繕・維持について検討していきます。

29　道路

（１）現状や課題に関する基本認識

本市の鉄道は、常磐線が市の南北を縦貫しているのみであり、道路は重要な生活インフラとなっています。道路の老朽化は安全面から見逃せない観点であり、点検や適切な維持管理を日々継続的に行っていく必要があります。緊急的な修繕が発生することから道路保全については外部委託するのは現実的ではありません。しかしながら、今後の維持管理に伴う負担は増えることが見込まれることから、交通量も鑑みながら維持補修及び整備することを検討する必要があります。

（２）管理に関する基本的な考え方

市道整備については緊急性や重要性を踏まえ整備していくこととします。既存の道路についても同様ではありますが、道路利用者の安全確保を優先し、計画的かつ予防保全的な修繕もあわせながら進めていきます。車輌や資機材など保有しなければならないものが多いため、コスト縮減を実施しながら、緊急修繕に対処できる体制を保持していきます。

30　橋りょう

（１）現状や課題に関する基本認識

本市の橋りょうは築造から40年以上経過しているものが多く、今後急速に老朽化が進む見通しで、更新に掛かる負担は重くなることが想定されます。平成27年3月に策定した「橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、計画的かつ適切な維持管理に努める必要があります。

（２）管理に関する基本的な考え方

橋りょうについては、5年に1回の頻度で近接目視による点検を行い、健全性を評価し、緊急性や重要性を勘案して、本市の財政状況を踏まえ、「橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、計画的かつ予防保全的な取り組みを行い、橋りょうの長寿命化を図るとともに、道路利用者の安全確保等に努めてまいります。

31　上水道

（１）現状や課題に関する基本認識

上水道は、市民生活に直結する、なくてはならない重要なインフラ施設であるため、安定的に安全な水の供給が必要です。このため、管路の状態を健全に保つことが必要であり、更新に伴う負担が見込まれます。

- 管理に関する基本的な考え方

水の安定的な供給を図るため、定期的な点検・診断を実施します。また、災害に強い上水道とするため、予防保全型の長寿命化に取り組むとともに、適切な維持管理等を行い、コストの平準化、低減を図ります。

32　下水道

- 現状や課題に関する基本認識

下水道は市民生活に密接に関係する重要なインフラ施設です。今後の更新には多額の費用が見込まれるため、長寿命化と負担の平準化に取り組みます。

- 管理に関する基本的な考え方

管路の状態を健全に保つため、定期的な点検・診断を実施します。また、下水道管の長寿命化に取り組むとともに、適切な維持管理等を行い、コストの平準化、低減を図ります。

第４章　今後の取り組みの方針

本市における公共施設の現状や課題、将来必要となる更新等の費用を踏まえ、公共施設等の管理に関する基本的な考え方に基づき、今後の取り組みの方向性を次のとおり定めます。

（１）公共施設管理に関する5つの柱

目　標　１

目　標　１

市が保有する施設保有量の最適化を図ります

市が保有する施設保有量の最適化を図ります

将来に渡り、現状と同水準の公共施設を維持し続けることは、本市の財政状況からも困難であることは明らかです。

このため、原則として施設の新規建設の抑制を目指します。公共サービスを提供するための建物の建設（ハード面）を行うだけではなく、提供方法（ソフト面）について最良の方法を検討するとともに、今後の人口構造の変化を見据え、施設保有量の最適化を図ります。また、既存施設を更新する場合には、施設機能の集約や複合化を検討します。

具体的には、延べ床面積を縮減することで、維持更新費用も縮減可能なことから、本計画を実行性のあるものにするため、以下のとおり総量の縮減を数値目標として取り組みます。なお、この縮減率を踏まえ、今後の公共施設のあり方の検討を、専任の担当者を設け、総合計画などに示された市のまちづくりの方向性との整合を図り、全庁的な視点から進めます。

将来に渡り、現状と同水準の公共施設を維持し続けることは、本市の財政状況からも困難であることは明らかです。

このため、原則として施設の新規建設の抑制を目指します。公共サービスを提供するための建物の建設（ハード面）を行うだけではなく、提供方法（ソフト面）について最良の方法を検討するとともに、今後の人口構造の変化を見据え、施設保有量の最適化を図ります。また、既存施設を更新する場合には、施設機能の集約や複合化を検討します。

具体的には、延べ床面積を縮減することで、維持更新費用も縮減可能なことから、本計画を実行性のあるものにするため、以下のとおり総量の縮減を数値目標として取り組みます。なお、この縮減率を踏まえ、今後の公共施設のあり方の検討を、専任の担当者を設け、総合計画などに示された市のまちづくりの方向性との整合を図り、全庁的な視点から進めます。

今後20年間で、公共施設（建築物）の施設総量（床面積換算）を現在から25％縮減することを目標として取り組みます。

※目標を達成した場合、一般財源支出額を228.4億円圧縮することができます。

今後20年間で、公共施設（建築物）の施設総量（床面積換算）を現在から25％縮減することを目標として取り組みます。

※目標を達成した場合、一般財源支出額を228.4億円圧縮することができます。

目　標　２

目　標　２

計画的予防保全型の修繕を実施します

計画的予防保全型の修繕を実施します

これまで、公共施設等の修繕は、何らかの支障が発生した場合に、対症療法的に修繕を行うことが多い状況でした。しかし、一旦支障が発生すると、支障箇所以外にも負担が生じ、大きな修繕が必要となります。

今後は、予防保全型の修繕を継続的に行い、施設の寿命を延ばす取り組みにより、施設の長寿命化を推進します。また、修繕の記録や履歴を適切に管理し、今後の計画的な修繕等に活用する必要があります。

このため、施設類型ごとに、今後の維持補修の考え方や修繕の実施計画を定めた個別計画の策定を進めます。個別計画は、概ね5年以内に策定するものとします。

これまで、公共施設等の修繕は、何らかの支障が発生した場合に、対症療法的に修繕を行うことが多い状況でした。しかし、一旦支障が発生すると、支障箇所以外にも負担が生じ、大きな修繕が必要となります。

今後は、予防保全型の修繕を継続的に行い、施設の寿命を延ばす取り組みにより、施設の長寿命化を推進します。また、修繕の記録や履歴を適切に管理し、今後の計画的な修繕等に活用する必要があります。

このため、施設類型ごとに、今後の維持補修の考え方や修繕の実施計画を定めた個別計画の策定を進めます。個別計画は、概ね5年以内に策定するものとします。

目　標　3

目　標　3

施設運営の効率化を図ります

施設運営の効率化を図ります

公共施設の運営には、多額の費用が必要となります。したがって、施設を今後も保有し、利用していくためには、運営の効率化を図り、運営コストを縮減する必要があります。

具体的には、保有する施設の有効活用を図る観点から、利用度の向上余地がある施設について、サービスの提供方法を見直すなどして、利用度の向上を図ります。さらに、民間のノウハウを活用することで、より安価で質の高いサービスの提供が期待できる施設には、指定管理者制度やPFI/PPP手法の導入を積極的に検討します。

公共施設の運営には、多額の費用が必要となります。したがって、施設を今後も保有し、利用していくためには、運営の効率化を図り、運営コストを縮減する必要があります。

具体的には、保有する施設の有効活用を図る観点から、利用度の向上余地がある施設について、サービスの提供方法を見直すなどして、利用度の向上を図ります。さらに、民間のノウハウを活用することで、より安価で質の高いサービスの提供が期待できる施設には、指定管理者制度やPFI/PPP手法の導入を積極的に検討します。

目　標　4

目　標　4

維持管理コストを縮減します

維持管理コストを縮減します

公共施設を維持するためには、建替えや大規模改修以外にも、施設を維持管理していくための費用が必要となります。したがって、施設を今後も維持していくためには、施設の維持管理の効率化を図り、その費用を縮減する必要があります。

具体的には、現在かかっているコストに縮減余地がないかを検討します。また、光熱水費用等のさらなる節減や長寿命化計画・個別計画に基づき、予防的な修繕の実施を進めます。

公共施設を維持するためには、建替えや大規模改修以外にも、施設を維持管理していくための費用が必要となります。したがって、施設を今後も維持していくためには、施設の維持管理の効率化を図り、その費用を縮減する必要があります。

具体的には、現在かかっているコストに縮減余地がないかを検討します。また、光熱水費用等のさらなる節減や長寿命化計画・個別計画に基づき、予防的な修繕の実施を進めます。

目　標　5

目　標　5

受益者（利用者）負担の適正化を図ります

受益者（利用者）負担の適正化を図ります

施市の施設の管理・運営にはコスト(経費)がかかっており、市の公共施設を利用される場合には、利用料・使用料金などの形で利用される方にコストの一部をご負担いただいています。

本来、利用料・使用料金等の水準は、施設の管理・運営にかかるコストの一部をご負担いただくという考え方に基づき決定するものですが、現状は、近隣の団体や市内類似施設等の比較や均衡を主な理由として決定しており、コストの負担という考え方に基づくものとはなっていませんでした。

このため、目標3、4で掲げた方策により、施設の管理・運営コストを図ったうえで、受益と負担の公平化の観点から、市が公費（税金）で負担すべき範囲と利用者に負担をお願いすべき範囲の明確化し、施設の利用にかかる受益者負担の水準を見直します。また、併せて減額や免除の取扱いの統一化・徹底を図ります。

施市の施設の管理・運営にはコスト(経費)がかかっており、市の公共施設を利用される場合には、利用料・使用料金などの形で利用される方にコストの一部をご負担いただいています。

本来、利用料・使用料金等の水準は、施設の管理・運営にかかるコストの一部をご負担いただくという考え方に基づき決定するものですが、現状は、近隣の団体や市内類似施設等の比較や均衡を主な理由として決定しており、コストの負担という考え方に基づくものとはなっていませんでした。

このため、目標3、4で掲げた方策により、施設の管理・運営コストを図ったうえで、受益と負担の公平化の観点から、市が公費（税金）で負担すべき範囲と利用者に負担をお願いすべき範囲の明確化し、施設の利用にかかる受益者負担の水準を見直します。また、併せて減額や免除の取扱いの統一化・徹底を図ります。

（２）インフラ施設管理に関する２つの柱

目　標　１

目　標　１

安定的な稼働・サービスの提供に努めます

安定的な稼働・サービスの提供に努めます

インフラ施設は市民の生活に密接に関わる施設であり、故障等の発生は市民生活に多大な影響を与えます。このため、日常的な点検・診断を十分に行うとともに、予防保全型の補修の実施、耐震化の取り組みを進め、安定的な稼働・サービスの提供が可能な状況を保ちます。

インフラ施設は市民の生活に密接に関わる施設であり、故障等の発生は市民生活に多大な影響を与えます。このため、日常的な点検・診断を十分に行うとともに、予防保全型の補修の実施、耐震化の取り組みを進め、安定的な稼働・サービスの提供が可能な状況を保ちます。

目　標　２

目　標　２

長寿命化を推進します

長寿命化を推進します

インフラ施設の更新には多額の費用が発生し、今後も老朽化への対応等を適切に進める必要があります。このため、点検結果等を活用し、インフラ施設の長寿命化計画を策定し、コストの低減を図りながら、施設の長寿命化を進めます。

なお、すでに計画を策定しているものについても、適時に見直しを進めます。

インフラ施設の更新には多額の費用が発生し、今後も老朽化への対応等を適切に進める必要があります。このため、点検結果等を活用し、インフラ施設の長寿命化計画を策定し、コストの低減を図りながら、施設の長寿命化を進めます。

なお、すでに計画を策定しているものについても、適時に見直しを進めます。

（３）取組効果について

（１）・（２）で掲げた目標を推進するとともに、長寿命化・個別計画に基づき、

施設維持管理・修繕に係るコストを可能な限り圧縮し、財政均衡が図られるよう

に取り組みます。

第５章　計画の推進方針（フォローアップ実施方針）

１　全庁的な取組体制の構築及び情報管理・共有方策

公共施設に関する情報は、補修等の実施状況なども含め、公有財産台帳や地方公会計における固定資産台帳などとあわせ、総務部財政課で専任の職員を配置するなどして、一元的に管理する体制とします。また、公共施設の利用状況なども、全庁的な情報を一元的に管理するよう努めます。

本計画を着実に進めるための全庁的な取組みの方向性を検討・調整する組織として、副市長を委員長とする「南相馬市公共施設等マネジメント推進委員会（仮称）」およびその下部組織である施設等に関係する所管課を構成員とする「南相馬市公共施設等マネジメント推進部会(仮称)」を設置します。これらの組織を設けることで、公共施設に関する情報の共有を図り、維持管理の方向性や公共施設の適正規模、効率的な配置の検討および審議等を全庁的な体制で継続的におこないます。

南相馬市公共施設等マネジメント推進部会(仮称)の概要

【構　成】

部会長　総務部長

委員　　課長級職員

【役　割】

・公共施設等のマネジメントの方向性の検討

南相馬市公共施設等マネジメント推進部会(仮称)の概要

【構　成】

部会長　総務部長

委員　　課長級職員

【役　割】

・公共施設等のマネジメントの方向性の検討

南相馬市公共施設等マネジメント推進委員会（仮称）の概要

【構　成】

委員長　副市長

委員　　部長級職員

【役　割】

・公共施設等のマネジメントの方向性を全庁的な視点で調整

南相馬市公共施設等マネジメント推進委員会（仮称）の概要

【構　成】

委員長　副市長

委員　　部長級職員

【役　割】

・公共施設等のマネジメントの方向性を全庁的な視点で調整

２　フォローアップの進め方について

本計画で示した「公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針」や「施設類型ごとの管理に関する基本的な方針」に関する進捗状況について、定期的に評価を実施します。

また、評価結果は、総務部財政課がとりまとめ、「南相馬市公共施設等マネジメント推進委員会（仮称）」および「南相馬市公共施設等マネジメント推進部会(仮称)」に報告することで、情報共有を図るとともに、今後の検討に活用します。また、計画の進捗状況や社会環境の変化などに的確に対応するため、評価の結果を踏まえ、定期的に計画の改定を実施します。

このように、計画を策定するだけでなく、計画の評価、今後の取組みの検討を行い、計画を確実に実行し、さらには、計画の改定を行うための仕組み（マネジメントサイクル）を構築します。

【PDCAサイクルのイメージ】

・Actionの具体化

・Actionの具体化

・課題整理

・Actionの検討

・課題整理

・Actionの検討

・実施状況の把握

・実施状況の把握

なお、進捗状況に関する評価の結果、大幅な状況の変化があった場合には、速やかに本計画を改定し、実態に即した計画とします。

３　全庁的な取組み・フォローアップの流れ

南相馬市公共施設等マネジメント推進委員会（仮称）

【委員長　副市長】

（委員：部長級職員）

南相馬市公共施設等マネジメント推進部会(仮称)

【部会長　総務部長】

（部員：課長級職員）

指示

報告

総務部財政課

（専任職員）

所管課

施設情報の一元化

計画の進捗の管理

所管課

所管課

【情報管理】

【検討組織】

【意思決定】

庁議

施設情報の取集・整理

南相馬市公共施設等マネジメント推進委員会（仮称）

【委員長　副市長】

（委員：部長級職員）

南相馬市公共施設等マネジメント推進部会(仮称)

【部会長　総務部長】

（部員：課長級職員）

指示

報告

総務部財政課

（専任職員）

所管課

施設情報の一元化

計画の進捗の管理

所管課

所管課

【情報管理】

【検討組織】

【意思決定】

庁議

施設情報の取集・整理

４　市議会や市民との情報共有について

本計画については、十分な市民説明を行いながら推進していきます。なお、本計画の進捗状況については、随時、広報紙やホームページにより情報発信や報告を行います。

また、本計画を踏まえた個別施設の再編整備計画などの策定にあたっては、市議会や市民との協議を重ねていくとともに、施設の整備にあたっては、公共施設等の機能・役割を見極め、必要なサービスの水準を保つための最良の方法を検討しながら、地域や市民のニーズを反映し、進めていきます。

物件費とは、支出の効果が単年度または極めて短期間で終わる経費の総称で、賃金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料などが含まれます。

投資的経費とは、支出の効果が資本形成に向けられ、道路や施設など将来に残るものに支出される経費で、普通建設事業費、災害復旧費、失業対策費がこれにあたります。

PPP（Public Private Partnership）とは、公共サービスの提供に民間が参画する手法を幅広く捉えた概念で、民間資本や民間のノウハウを利用し、効率化や公共サービスの向上を目指すことです。

PFI（Public Finance Initiative）とは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することで、効率化やサービス向上を図る公共事業の手法のことです。